第十四期

企业服务科                                 2017年4月17日

新平工业园区管委会一季度经济运行分析

新平工业园区一季度经济运行总体呈现：钢材、水泥、装备制造等主要产品价格回升较快，促使园区经济形成回升趋势，但是园区产业结构单一、产业链短、产业关联度小、市场竞争力不强、抗市场风险能力不强，矿冶业拉动整个园区经济发展所占比重依然较大，冶金钢材和矿采选两大行业的主要产品价格波动主导着园区总量的增长的局势仍然不变，依然存在经济增长总体乏力，保持平稳增长压力大的问题，具体如下：

- 主要经济指标

- （一）目标任务完成情况：1-3月，完成主营业务收入53.2亿元，与去年同比增22%；工业总产值47.83亿元，同比增34.11%；工业增加值12.37亿元，同比增16.77%;预计固定资产投资（入库预报数）0.92亿元。

（二）主要工业品产量：十六种主要产品十一增五减：

箱包160万只，同比增6.67%；金属制造（耐磨）0.8万吨，同比增6.67%；合成橡胶0.44万吨，同比增46.67%；粗钢37.29万吨，同比增9.68%；铜精矿（品位21.34%）0.53万吨，同比增32.5%；菱铁矿14.5万吨，同比增11.54%；球团矿9.28万吨，同比增3.46%；水泥7.5万吨，同比增11.94%；蔬菜收购1.63万吨，同比增8.67%；机制纸及纸板0.65，同比增18.18%，成品糖2.3万吨，同比增9.52%；

铁精矿99.03万吨，同比降8.33%；棒材5.17万吨，同比降3.73%；矿渣建材6.57万吨，同比降6.14%；线材3.7万吨，同比降5.58%；盘螺4.28万吨，同比降22.46%。

- （三）主要工业产品价格：钢材、矿业、水泥、装备制造及合成橡胶业价格回升明显。球团矿：750元/吨，同比增11.94%；粗钢3190元/吨，同比增13.93%；线材3840元/吨，同比增16.36%；盘螺3900元/吨，同比增15.38%；棒材4030元/吨，同比增19.94%；底铬球段5300元/吨，同比增11.85%；高铬球段9500元/吨，同比增30.14%；铜精矿（品位21.34%）30603元/吨，同比增4.38%；菱铁矿240元/吨，同比降21.57%；铁精矿（品位59.39%）590元/吨，同比增13.46%；纸7100元/吨，同比增9.32%；成品糖6900元/吨，同比增38%；矿渣建材128元/吨，同比增4.07%；合成橡胶14000元/吨，同比增16.67%；箱包450元/只，同比增28.57%；水泥296元/吨、同比增30.97。

二、项目投资完成情况

园区项目投资持续乏力，一季度以来园区共有48个项目，总概算投资为102.22亿元，本年计划完成投资28.62亿元，项目自建设以来完成投资46.25亿元，1-3月完成投资8.7亿元，同比增34%；其中：37个工业续建项目（含园区基础设施建设），概算投资95.54亿元，本年计划完成投资24.19亿元；项目自建设以来完成投资45.72亿元，1-3月完成投资8.17亿元；工业新建项目3个，概算投资1.28亿元，本年计划完成投资1.28亿元，项目1-3月完成投资0.44亿元；前期工作项目8个，概算投资5.4亿元,本年计划完成投资3.15亿元，1—3月完成投资0.099亿元。

三、存在的突出问题

（一）新建项目审批周期长、流程繁琐、落地难、容缺审批程序不够成熟。新平富能源环保科技有限公司年产50000吨生物质颗粒燃料投资项目、云南新平恒泰新型材料科技有限公司环保生态透水路面砖生产建设项目、新平金穆新能源科技有限公司铷、铯中试提取建设项目、云南新平昌辉实业有限公司核桃产品综合开发建设项目、新平醉花腰酒业有限公司年产销500吨白酒、200吨果酒生产线项目、汉康联合生物科技（云南）有限公司工业大麻综合利用生产建设项目、新平富博工贸有限公司现代农业装备组装及展示中心建设项目，因土地调规、转建周期长导致项目规划许可、建筑工程施工许可办理迟缓，项目施工图纸无法取得合法行政许可，导致企业坐等许可，严重影响项目的正常推进。

（二）融资困难，银行抽贷、压贷情况严重。一是园区基础设施投入大，资金来源单一，工投公司资产基本用于抵押，融资进行基础设施投入难；二是企业融资困难，影响生产投入或项目建设；三是由于银行贷款实行抽贷、压贷企业运转异常困难。

（三）企业生产和投入信心不足。受经济形势影响和制约，园区多数企业虽力保生产但亏损严重，甚者停产半停产，生产信心严重不足。玉溪同远新型建材有限公司新型建筑材料20万m3/a加气混凝土砌块(标砖）复合生产线项目、裕昌新型建材公司年产30万m3混凝土多孔砖生产线、新平曾华食品有限公司腌菜系列产品研发、展示及生产加工建设项目推进缓慢。

（四）产品结构单一、产业链短、研发乏力。园区铜铁矿采选加工和水泥生产占据主导，生物医药、装备制造、新能源新材料及节能环保、信息产业等新型产业所占比重小，结构单一、产业链不合理，抵御市场风险能力弱，铜铁矿采选加工、水泥建材等行业受市场影响大，导致园区经济增长压力也大。

四、下一步工作打算及措施

（一）提前介入，破企业审批难瓶颈。为全力推动我县园区经济发展，为全力打好县域经济、民营经济、园区经济“三大战役”，着力破解企业投资项目审批周期长、流程繁琐、落地难等制约项目建设的相关行政许可手续，对于园区重点建设项目申请相关部门提前介入工程质量监督管理。召集国土、住建、安全、消防、水利、林业部门等相关人员对介入园区重点建设项目工程质量监督管理事项进行专题研究。保证企业按时开工建设，尽快投产。

（二）抓融资、减压力、促建设。要加强园区企业的服务力度，落实好经济运行监测，落实“助保贷”、“园保贷”、“银保贷”的有效扩资模式，建立有效投融平台，缓解中小企业资金压力，鼓励企业科技创新、新产品研发，增强企业自主创新能力，加快产业化与信息化融合的步伐，增产促产，盘活存量。探索新平工业投资开发有限公司实体化管理改革，充实优良资产，优化资本结构，组建有实力的园区经营开发公司，夯实融资平台，建立适应发展要求的工业投资体制，解决制约园区建设发展资金不足的瓶颈。积极采取债券、租赁、贷款、PPP等融资新模式，拓宽融资渠道，引导各种社会力量参与园区基础设施建设；探索建立实体经济企业，大力发展实体经济，并运用市场法则，通过科学经营管理，增强园区自我运行能力，实现“投入—产出—回报”的良性循坏，努力改变园区建设投资主要依托财政和贷款投入的局面，实现园区规划建设投资良性循环。

（三）抓转型、提质量。抓住供给侧结构性改革机遇，创新发展，助推经济转型。一是鼓励企业增加科技投入，加大对传统矿冶、制糖、农产品加工业的升级改造，促进产业转型升级；二是协调服务好华兴食品有限公司、何礼酱菜厂、紫昊生物科技有限公司、凌诺光电有限公司等投产企业加快技术改造、产业省级和品牌建设，不断提升产品市场占有率和竞争力，夯实发展的质量和效益。加快推进云南品益生物科技有限公司三七、玫瑰粉提取项目、新平富能源环保科技有限公司年产50000吨生物质颗粒燃料投资建设项目、汉康联合生物科技（云南）有限公司大麻二酚加工等项目建设，力促项目早日竣工投产。不断提高生物资源加工业、糖纸产业、LED等战略性新兴产业在经济发展中的比重。

（四）抓产业、促集群。围绕重点产业打造产业集群。要重点围绕酱菜加工区建设，紫昊生物科技有限公司、华兴食品有限公司等重点企业建设生物资源加工产业园，打造10亿元生物资源产业集群；围绕力高（云南）有限公司建设箱包产业园，打造25亿元箱包产业集群；围绕凌诺光电有限公司建设高新技术产业园，打造2亿元高新技术产业集群；围绕大红山两矿建设矿冶原料加工产业园，打造80亿元矿冶产业集群；围绕南恩糖纸有限公司，建设糖纸加工产业园，打造20亿元糖纸加工产业集群；围绕玉溪钢铁集团（仙福）公司建设钢铁产业园，打造百亿元钢铁产业园集群；围绕鲁奎水泥有限公司、玉溪永发水泥有限公等龙头企业，大力发展新型建材，建设建材产业园，打造7亿元建材产业集群；围绕元信铸造、昆钢耐磨材料科技有限公司建设装备制造产业园，打造10亿元装备制造产业集群；结合现有的仙福钢铁、福泰橡胶、元信铸造等企业，抓住云南省工信委将正在开发建设的扬武田房片区列为云南省重点培育农机农具加工产业园机遇，加快建设农机农具加工产业园，打造10亿元农机农具加工产业集群。突出产业特色，细化产业培育方案，采取切实有效的措施，加快产业集聚步伐，促进集群发展。

五、二季度重点工作进度目标

（一）强化园区招商

一是针对大开门斗戛片区开发重点招商；二是加大对力有意向来园区投资项目的跟踪力度；三是整合资源，增加项目储备。

（二）加大园区平台建设，完善配套设施

一是完成新平工业园区新平县大开门综合开发项目土地调整及征地工作；二是加快进度对新平扬武镇田房组团大沙坝地块开发，完成所有路基及边坡开挖；三是完成新平桂山街道斗戛地块水池、部分道路及土地填平工作。

（三）强化园区服务体系。落实提前介入项目建设工程质量监督管理机制，高效率解决企业办理行政审批事项。召集县国土局、住建局、水利、环保、安监、消防、林业等部门主要领导及相关人员对拟入园和已入园的重点建设项目相关行政许可事项进行专题研究，形成部门提前介入项目工程质量监督管理机制。