《玉溪市城市更新条例》

（征求意见稿）

目  录

- 第一章  总则

第二章  城市更新规划与计划

第三章  城市更新实施与管理

第四章  城市更新保障与监督

第五章  城市更新权益保护

第六章  监督管理

第七章  附则

- 第一章  总则

第一条 [立法目的]

为推动和规范玉溪市的城市更新活动，提升城市功能，改善人居环境，保护和传承历史文化，促进城市高质量发展，建设宜居宜业宜游新玉溪，根据有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例。

第二条 [适用范围]

- 本市行政区域内的城市更新活动及其监督管理适用本条例。

- 本条例所称城市更新，是指在本市城市规划区，重点是建成区内，持续改善城市空间形态和功能、增强城市综合承载力和可持续发展能力的建设和管理活动，主要包括老旧建筑、市政公共服务设施、低效用地、不良环境等方面的更新改造。

第三条 [基本原则]

城市更新遵循政府统筹、市场运作；规划引领、民生优先；因地制宜、量力而行；节约集约、绿色低碳；公众参与、共建共享的原则。

第四条 [市级政府职责]

市人民政府负责建立城市更新组织领导和工作协调机制，统筹全市城市更新工作，研究、审定城市更新重大事项、作出重大决策。

市住房和城乡建设主管部门负责综合协调本市城市更新实施工作、及时研究出台相关政策和规范标准、指导跟踪督促城市更新示范项目，按照职责推进城市更新工作。

市自然资源规划主管部门负责指导城市更新相关规划编制工作并督促实施，按照职责研究制定城市更新有关规划、土地等政策。

市发展改革、工业和信息化、教育体育、公安、民政、财政、生态环境、交通运输、农业农村、水利、商务、文化和旅游、卫生健康等相关部门在各自职责范围内负责城市更新相关工作。

第五条 [县级政府职责]

县（市、区）人民政府为本辖区城市更新工作责任主体，负责组织编制城市更新专项规划、年度计划，统筹协调、组织实施和监督管理本行政区域内的城市更新工作。其他相关部门应当按照职责分工推进城市更新工作。

街道办事处、乡镇人民政府应当配合上级城市更新部门做好城市更新相关工作，维护城市更新活动正常秩序，组织实施本辖区内街区更新，梳理辖区资源，搭建城市更新政府、居民、村民、市场主体共建共治共享平台，调解更新活动中的纠纷。

居民委员会、村民委员会在街道办事处、乡镇人民政府的指导下，了解物业权利人的更新需求，组织居民、村民参与城市更新活动。

第六条 [物业权利人]

- 城市更新物业权利人即不动产及其附属设施的所有权人，在城市更新活动中享有权利，承担义务，依法开展城市更新活动。

第七条 [一般程序]

实施城市更新的一般程序：

（一）开展城市体检；

（二）编制城市更新专项规划； 
（三）制定城市更新计划；

（四）确认城市更新实施主体；

（五）编制更新项目实施方案；

（六）组织项目实施；

（七）项目移交管理。

第八条 [工作经费保障]

市、县（市、区）人民政府应当将城市更新工作纳入国民经济和社会发展规划，将城市更新工作所需经费纳入本级财政预算。

第九条 [公众参与]

各级人民政府应当建立健全城市更新公众参与机制，畅通公众的意见表达渠道，依法保障公众知情权、参与权、监督权和表达权。

第十条 [设立专家委员会]

市、县（市、区）人民政府应当建立城市更新专家委员会制度，专家委员会由相关方面专业人士组成，为城市更新有关活动提供论证、咨询意见。

第二章 城市更新规划与计划

第十一条 [总体规划]

在市、县（市、区）国土空间总体规划中，根据城市发展阶段与目标、用地潜力和空间布局特点，明确城市更新的重点区域，确定城市更新产业发展、空间管控、规划布局、经济指标，改善基础设施和公共服务设施，保障公共利益。

第十二条 [控制性详细规划]

市、县（市、区）编制的控制性详细规划应当明确城市更新范围内城市更新单元的主导属性、用地功能布局、开发建设强度、城市设计、历史文化遗产保护、公共服务设施和市政基础设施用地配套规定等内容，以及明确规划地的用地性质、容积率、绿地率、停车位配比等重要指标，并与城市更新专项规划相衔接。

因城市更新需要进行控制性详细规划修改的，可以简化修改程序，将控规修改必要性论证和控规修改方案编制环节合并开展。

第十三条 [城市体检评估制度]

县（市、区）人民政府应当建立城市体检评估制度，由住房城乡建设主管部门牵头组织，也可以委托第三方专业技术咨询服务机构开展具体城市体检工作。通过城市体检，提出城市更新的意见和建议，形成客观、全面的城市体检评估报告，并向社会发布。城市体检评估结果应当作为编制城市更新专项规划的重要依据。

第十四条 [专项规划]

- 县（市、区）人民政府应当组织编制城市更新专项规划，划定城市更新单元和重点更新区域，明确城市更新总体目标、重点任务、实施策略和保障措施等内容，并经本级人民政府批准后实施。

峨山、新平、元江民族自治县可以结合本县实际，作出突出民族特色、民族风情等民族文化的专项规划及设计。

第十五条 [城市更新计划]

县（市、区）人民政府应当通过专项规划和城市更新体检评估结果，编制城市更新总体实施方案，落实“一城一策”更新措施，建立城市更新项目储备库，确定分年度城市更新实施计划。

总体实施方案经同级人民政府组织审查通过后报上一级住房和城乡建设主管部门备案。

- 第三章  城市更新实施

第十六条 [城市更新方式]

- 城市更新主要采取综合整治、功能改造、拆除新建三种方式进行，城市更新项目改造方式可以是一种或几种，具体由实施主体根据实际情况确定。

- 综合整治是指对基础设施、公共服务设施和环境进行更新完善，以及对既有建筑进行抗震加固、节能改造、增加消防设施和修缮翻新等，但不改变建筑主体结构和使用功能的改造方式。

- 功能改变是指在保留建筑物主体的前提下，部分或者全部改变建筑物使用功能，并可在不全部拆除的前提下进行局部拆除或者加建，但不改变房屋所有权、土地使用权人和使用期限的改造方式。

- 拆除新建是指以完善片区城市功能、节约集约高效利用土地为目的，结合区域发展功能定位，拆除改造范围内的建（构）筑物，重新规划建设的改造方式。

第十七条 [项目资金来源]

多渠道筹集城市更新资金，具体包括：

（一）各级财政安排的城市更新资金；

（二）金融机构融资资金；

（三）参与城市更新的市场主体投入的资金；

（四）土地使用权人和房屋所有权人自筹资金；

（五）其他符合规定的资金。

第十八条 [物业权利人权利]

- 物业权利人在城市更新活动中，享有以下权利：

- （一）自行或者委托更新自己的不动产及其附属设施，可以采用联营、入股、租赁等方式进行更新；

（二）除法律规定或另有约定外，依法享有更新的不动产及其附属设施的经营权和收益权；

（三）城市更新项目涉及多个物业权利人的，依法享有相应的投票表决权，对共用部位、共用设施设备在更新后依实施方案享有收益权；

（四）对城市更新实施过程享有知情权、监督权和建议权；

（五）法律法规规定的其他权利。

第十九条 [物业权利人义务]

- 物业权利人在城市更新活动中，应当遵守以下规定：

（一）遵守法律、行政法规及本条例的规定；

（二）配合有关部门对城市更新相关调查和意愿调查等工作，配合提供相关资料；

（三）履行业主义务，主动参与共有部分的管理，对共同决定事项进行协商，执行业主依法作出的共同决定；

（四）执行经自己同意或者业主共同决定报有关部门依法审查通过的实施方案，履行相应的出资义务，按照实施方案做好配合工作；

（五）法律法规关于城市更新的其他规定。

第二十条 [项目实施主体确定]

城市更新项目实施主体按照下列规定确定：

（一）城市更新项目涉及单一物业权利人的，由物业权利人自行确定实施主体；

（二）城市更新项目涉及多个物业权利人的，协商一致后共同委托确定实施主体；

（三）城市更新项目由县（市、区）人民政府组织实施的，由其确定实施主体。

第二十一条 [项目实施主体职责]

- 项目实施主体负责开展项目区域现状调查、区域更新意愿征询、市场资源整合等工作，编制项目实施方案，推动项目物业权利人达成共同决定。

第二十二条 [城市更新项目实施方案]

- 项目实施方案主要包括更新范围、内容、方式及建设规模、建设单位、策划方案、建设计划、土地取得方式、成本测算、资金筹措方式、运营管理模式等内容。

- 项目实施方案经物业权利人依法表决同意后报属地住房城乡建设部门审查。

第二十三条 [项目实施方案的申报和审查]

- 县（市、区）住房和城乡建设主管部门收到实施主体报送的项目实施方案后，应当组织相关行业主管部门进行联合审查，出具审查意见。审查通过的，在玉溪市政府信息公开网对项目方案进行公示，公示时间不得少于十个工作日。

项目实施方案重点审查以下内容：

（一）是否符合城市更新专项规划和本条例第二十四条相关规定；

（二）现状评估、房屋建筑性能评估等工作情况；

（三）物业权利人对实施方案的表决情况；

（四）建筑规模、主体结构、使用用途调整等情况是否符合相关规划；

（五）项目资金和用地保障情况；

（六）消防专业技术评价、更新改造空间利用及运营情况；

- （七）其他应当审查的事项。

第二十四条【项目审批】

项目实施主体依据审查通过的实施方案，申请办理立项、土地、规划、建设等行政审批或者备案，由各主管部门依法并联办理。

既有住宅小区改造的绿地率、停车位配比、建筑退距、日照标准、消防等的审查，可以按照改造后不低于现状标准进行审批。

第二十五条 [实施的一般要求]

开展城市更新活动，应当遵循以下一般要求：

- 坚持“留、改、拆”并举，以保留提升利用为主，完善区域功能，优先补齐市政基础设施和公共服务设施短板；

（二）依法拆除违法建筑、小区围墙，实施成片改造，通过对既有建筑、公共空间基础设施进行更新，持续改善建筑功能和提升人居环境品质；

- （三）落实供水、供气、供电、排水、通信等改造工程“统一规划、统一设计、统一施工、统一验收”及入地要求，避免反复开挖和“蜘蛛网”现象；

- （四）加强数字化、网络化、智能化的集成应用，推进智慧城市建设；

（五）执行绿色建筑建设标准和既有建筑绿色改造要求，推动绿色建筑应用发展，建设绿色城市；

（六）落实海绵城市建设、韧性城市建设要求，提高城市排水、防涝、防洪、防疫和防灾能力；

（七）加强城市风貌管控，有效保护和合理利用历史文化资源，延续历史文脉，留住乡愁记忆；

- （八）建设和完善绿色慢行交通系统，完善城市内部生活性道路网络，构建连续、通畅、安全的步行与自行车道网络；

- （九）推进“一老一幼”及无障碍设施的建设与改造，系统打造城市宜居环境；

- （十）促进物业管理与基层社会治理深度融合，构建物业服务新格局，促进和谐发展；

- （十一）城市更新实施主体与物业权利人应当按照约定合理共担改造成本，共享改造收益。

第二十六条 [质量安全管控]

城市更新项目建设单位应当加强质量和安全管理，涉及既有建筑结构改造或者改变建筑设计用途的，开展质量安全检测，采取有效措施消除建筑、抗震、消防等安全隐患，不得损坏房屋建筑主体和承重结构。

第二十七条 [后期管理措施]

健全物业管理长效机制，结合更新工作引导业主协商确定改造后管理模式、管理规约，推进后续管理的社会化、专业化和常态化。

建立健全住宅专项维修资金归集、使用及补建续筹制度，未设立专项维修资金的老旧小区，在改造方案中明确筹集专项维修资金的措施。可以统筹公共设施经营收益等业主共有收入，保障后续管养资金。

第二十八条 [成片更新]

鼓励城市更新项目集中成片改造，探索跨项目、跨片区统筹、开发运营一体化运作模式，实行统一规划、统一实施、统一运营。在符合规划和相关规定的前提下，整合可利用空地与闲置用房等空间资源，增加公共空间，完善市政基础设施与公共服务设施。

成片改造范围内涉及整合国有机关事业单位、国有企业闲置土地或建构筑物的，在产权不变的前提下，由产权单位无偿提供给街道、社区用于公共服务。

成片改造范围内不涉及国家机密或者特殊安保要求的机关事业单位、国有企业应当拆除围墙、围栏，共享绿地、停车位等公共服务设施。

成片改造范围内配套建设的社区服务用房、商业服务设施等不动产在小区红线内的，由实施主体与业主协商，综合测算投资收益，确定合理的无偿经营使用期限，签订书面协议，明确授权使用期限、使用用途、退出约束条件和协商违约责任承担等内容。建筑物土地涉及多个小区的，根据各个小区土地分摊面积比例测算其所占有建筑面积，涉及利益分成的，按照小区业主所占建筑物面积的比例确定。

第二十九条 [加装电梯]

既有多层建筑加装电梯应当遵循民主协商、因地制宜、安全适用、风貌协调的原则：

（一）多层建筑需要加装电梯的，由相关业主进行表决，表决通过后实施；

（二）受益业主应当分担加装电梯建设和维保、运营费用；

（三）街道办事处、乡镇人民政府应当做好加装电梯相关协调、引导等工作。

第三十条 [相邻权利人义务]

- 城市更新活动中，相邻权利人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的原则，为城市更新活动提供以下必要的便利：

（一）配合对现状建筑物及附属设施进行测量、改造、修缮；

（二）给予必要的通行区域、施工作业场所；

（三）提供实施更新改造必要的用水、排水等便利；

（四）对相邻权利人造成损失的，应当依法给予补偿；

（五）其他城市更新活动必要的便利。

- 第四章  城市更新保障

第三十一条 [用地保障]

根据城市更新地块具体情况，供应土地采用招标、拍卖、挂牌、协议出让以及划拨等方式。鼓励在符合法律规定的前提下，创新土地供应政策，激发市场主体参与城市更新活动的积极性。

第三十二条 [土地支持政策]

城市更新符合下列情形的，予以相应的土地政策支持：

（一）城市更新项目在符合规划且不改变用地主体的条件下，发展国家及本市支持的新产业、新业态的，可以享受按原用途、原权利类型使用土地的5年过渡期政策。5年期满或转让需办理用地手续的，可以按新用途、新权利类型，以协议方式办理用地手续；

（二）在不违反规划且征得居民等同意的前提下，允许利用小区及周边存量土地建设各类环境配套设施和公共服务设施。利用闲置用房等存量房屋建设各类公共服务设施的，可以在一定年期内暂不办理变更用地主体和土地使用性质的手续；

（三）对利用小区内空地、荒地、绿地、拆除违法建设腾空土地等加装电梯和建设各类公共设施的，或者利用现有工业用地提高土地利用率和增加容积率的，可以不增收土地价款。

第三十三条 [规划技术支持]

在保障公共利益、符合更新目标，且不违反国家有关强制性规范、标准的前提下，城市更新项目的容积率、建筑密度等指标，符合以下情形的可以不计入指标核算：

- 建筑底层架空部分作为公共绿地、停车、通道，跨越城市公共空间向公众开放的公共连廊，规划确定保留的文保单位、文物建筑、历史建筑和工业遗产建筑等对公众开放使用的，其建筑面积不计入容积率。

- 在城市更新改造中，为满足安全、环保、无障碍标准而增设必要的消防楼梯、交通连廊、管道井、无障碍设施、电梯、室外停车棚、立体停车设施等附属设施，增加的建筑规模可以不计入建筑密度。

第三十四条 [规划政策支持]

城市更新符合下列情形的，予以相应的规划政策支持：

（一）对零星用地整合后总用地面积不低于５亩的，在符合规划的前提下，可以进行多种业态的混合更新改造，各业态建筑面积占比不作限制；

（二）旧住房更新按照规划增加的建筑量，在满足原有住户安置需求后仍有增量空间的，可以用于保障性住房、租赁住房和配套设施用途；

（三）鼓励各类存量建筑转换为公共服务设施、城市基础设施、公共安全设施；允许公共管理和公共服务类建筑用途相互转换；允许商业服务业类建筑用途相互转换；允许工业及仓储类建筑在符合控制性详细规划和工业用地管控要求的前提下，转换为其他用途。

第三十五条 [项目平衡]

拆除新建城市更新项目，可以划定区域编制综合成本测算方案，将土地成本分摊计入周边成本较低地块，进行统一核算，编制核算方案报属地政府批准后实施。

第三十六条 [租赁更新]

- 城市更新不涉及国有土地使用权及房屋所有权变动的，可以通过市场租赁方式取得原建筑使用权后实施更新。

第三十七条 [房屋产权变动]

城市更新涉及土地使用权及房屋所有权变动的，可以采用协议搬迁、房屋征收、房屋买卖、资产划转、股份合作等合规方式开展。结合城市更新工作实际，鼓励城市更新搬迁补偿中优先采取协议搬迁的方式，提高城市更新改造效率。

第三十八条 [资金整合]

市、县（市、区）人民政府对涉及公共利益的城市更新项目予以资金支持，引导社会资本参与。鼓励通过依法发行地方政府债券、企业债券等方式，筹集改造资金。

积极利用国家政策性金融和市场金融对城市更新的支持政策筹集资金，创新信贷金融新产品；

合理引导物业权利人、物业企业、管线运营企业等出资参与更新改造。

按照国家规定探索利用住房公积金支持城市更新项目。

第三十九条 [税费减免]

对符合国家相关政策的城市更新项目，按规定享受相关行政事业性收费、政府性基金和税费减免。

- 第五章 城市更新权益保护

第四十条 [表决保障]

在综合整治改造中，对物业权利人共有的设施与公共空间进行改扩建，用于补充小区公共服务设施、增加停车位等的，应当依法由物业权利人表决。

物业权利人对相关实施事项进行表决的，可以分楼栋、分单元进行，按楼栋、单元计算表决专有面积和业主人数比例。

第四十一条 [房屋腾退]

城市更新过程中需要对房屋进行腾退的，实施主体可以采取产权调换、提供租赁房源或者货币补偿等方式进行协商。

城市更新项目范围内物业权利人腾退协议签约比例达到百分之九十五以上的，实施主体与未签约物业权利人可以向属地人民调解委员会申请调解。调解未能达成一致，且项目涉及公共安全、公共利益的，县（市、区）人民政府可以依照相关法律、法规对未签约房屋实施征收。

第四十二条 [纠纷调解与执行]

城市更新项目实施方案按照规定程序确定并公开发布后，更新项目区域内物业权利人及利害关系人应当配合改造实施工作。

- 物业权利人拒不执行实施方案的，其他物业权利人、业主大会或者业主委员会可以依法向人民法院提起诉讼；造成实施主体损失的，实施主体可以依法向人民法院请求赔偿。

- 本市鼓励发挥人民调解制度作用，人民调解委员会可以依申请或者主动开展调解工作，帮助当事人自愿达成调解协议。

项目实施涉及公共安全、公共利益等情况的，县（市、区）人民政府可以作出更新决定。物业权利人及利害关系人对决定不服的，依法申请行政复议或者提起行政诉讼。在法定期限内不申请行政复议或者不提起行政诉讼，在决定规定的期限内又不配合的，由作出决定的县（市、区）人民政府依法申请人民法院执行。

第四十三条 [安置保障]

城市更新活动涉及居民安置的，可以按照规定统筹使用保障性住房作为过渡房源。

- 第六章  监督管理

第四十四条 [人大监督]

市、县（市、区）人民代表大会常务委员会通过听取和审议专项工作报告等方式，加强对本行政区域城市更新工作的监督，充分发挥人大代表作用，汇集、反映人民群众的意见和建议，督促有关部门落实城市更新的各项工作。

第四十五条 [政府监督]

县（市、区）人民政府应当加强对城市更新活动中实施主体确定、实施方案审批、项目实施、信息公开等情况的指导监督。可以根据实际情况，委托第三方对城市更新情况进行评估，作为监督管理的重要依据。

第四十六条 [部门监督]

市住房城乡建设主管部门应当对各县（市、区）的城市更新工作的推进情况进行统筹指导、监督检查。

政府审计部门对城市更新财政资金、重大更新项目进行年度财务审计。

第四十七条 [社会监督]

对于违反城市更新相关规定的行为，任何组织和个人有权向各级人民政府及其相关部门投诉、举报，人民政府及其有关部门应当按照规定进行处理。

- 附则

第四十八条 [“三湖”保护]

抚仙湖、星云湖、杞麓湖流域区内的城市更新活动，应当遵守“三湖”保护的有关规定。

第四十九条 [高新区城市更新]

- 玉溪高新技术产业开发区管理委员为本辖区城市更新工作责任主体，应当按照本条例的规定负责统筹推进、组织实施和监督管理本辖区内的城市更新工作。

第五十条 [本条例的施行]

本条例自×年×月×日起施行。