A类

公开

玉 溪 市 水 利 局

玉水函〔2018〕51号

玉溪市水利局关于对玉溪市第五届人大

一次会议第0031号建议的答复

苗永平（等3名）代表：

你们提出的关于帮助解决元江县西拉河渠系配套工程建设资金困难的建议已交由我局研究办理，现答复如下：

- 西拉河水库渠道配套工程的基本情况

元江县西拉河水库渠道配套工程工程建设内容为：西线和中线两条分干渠，其中：西线分干渠总长26.395km(含分干渠、左支渠、右支渠、支1管、支2管、支2管倒虹吸管、西拉河支管、西线倒虹吸管及支管、3个坝塘)，设计流量0.603～0.022m3/s；中线分干渠总长16.443km(含分干渠及支1管、中线倒虹吸管及支管、干塘子大沟引水渠、1个小坝塘)，设计流量0.644～0.025m3/s，批复概算总投资6785万元，工程建成后可增加灌溉面积2.8万亩。工程于2015年12月开工建设，目前已完成80%工程量，完成投资5655万元。

- 资金到位情况

西拉河水库渠道配套工程批复概算总投资6784.26万元（省级2035万元，市2849.56万元，县1899.7万元），到位资金2744万元（省1094万元，市1100万元，县550万元），未到位4040.26万元（省941万元，市1749.56万元，县1349.7万元）。

- 下一步的工作意见

- 今年以来，由于省级、市级、县级财政和融资都比较困难，导致省、市、县各级配套资金不能按时下达。目前我局正在积极向省水利厅、市委、市政府汇报，正在多渠道筹集工程建设资金，争取省、市各级配套资金能够及时足额下达，同时督促县政府尽快配齐县级应配套资金。

- 市水利局认真履行好对项目实施的监管职责，监督、指导、帮助建设管理局控制好工程投资，按质、按时完成工程建设任务，保证工程建设目标的实现。

借此机会，衷心感谢人大代表们多年来对我市水利基础设施建设的关心和支持。

玉溪市水利局

2018年9月29日

（联系人及电话：李院生2025388）

抄送：市人大选联工委，市人大农工委，市政府办议案提案科。

玉溪市水利局                          2018年9月29日印发