
A类

公开

[image: image1]玉溪市住房和城乡建设局

玉市建函〔2020〕34号
玉溪市住房和城乡建设局对玉溪市第五届

人大三次会议第J20200159号建议的答复

程润等5名代表：

你们提出的《关于规范管理全市餐厨垃圾处理问题的建议》，已交我们研究办理，现答复如下：

近年来，随着国民经济持续快速发展，人民生活不断提高，促进了餐饮等行业快速发展，餐厨垃圾问题处理也日益凸显。目前，玉溪市日产餐厨垃圾约120吨，现行处理方式是要求餐饮单位经过人工固液分离后，固体垃圾并入生活垃圾收转，采用填埋方式无害化处理，液体直排入城市排污管道。有的餐饮企业不进行固液分离直接将餐厨垃圾倒入垃圾箱内，导致垃圾箱周边污水横流，严重影响了周边的环境卫生，还有的不经过固液分离，直接将餐厨垃圾倒入下水道，造成下水道严重堵塞、道路污染、恶臭问题突出。

为妥善解决我市的餐厨垃圾问题，我局委托中国城市建设研究院对我市餐厨垃圾现状进行了调研，并完成了可研编制，为我市餐厨垃圾处理处置工作提供了有力的指导。根据调研现状，结合我市垃圾分类试点工作，我局提出先在红塔区和澄江市实施餐厨垃圾处理处置项目，并指导督促红塔区、澄江市积极开展相关工作。

一、红塔区餐厨垃圾处理
红塔区政府与云南通海宋威农产品进出口有限公司、中国科学院成都分院签订了《生物质高效有机肥项目合作协议》，开始进行餐厨垃圾处理项目建设。项目选址在红塔区高仓哨坡（原殡仪馆），占地30亩，总投资约7800万元，采用BOT模式（投资—运营—移交）分三期建设，一期日处理餐厨垃圾60吨，并建成中科院实验室及化验室；二期增加处理设备，实现处理餐厨垃圾每日120吨，每日生产80吨有机肥；三期增加处理设备和生产设备，实现处理厨余垃圾每日200吨，年生产有机肥料7万吨，形成云南省垃圾循环利用的示范性项目。项目建成后对峨山、江川、通海等周边县区餐饮企业、政府、企事业单位、学校食堂产生的餐厨垃圾进行统一收运和处理。目前项目正在办理备案、环评、规划报建等相关前期手续，现已采购部分设备和车辆。一期于2020年8月底启动，同时组建一支厨余垃圾清运车队，争取年底前开展餐厨垃圾的收集处理工作。二期计划2021年7月启动，三期根据项目需求情况确定开工时间。

澄江市餐厨垃圾处理

澄江市已启动澄江市餐厨垃圾资源化综合利用项目前期工作，计划投资2260万元，采用BOT模式，在澄江生活垃圾焚烧发电厂内建设一座日处理40吨的餐厨垃圾资源化综合利用处理厂。该项目与澄江市垃圾焚烧发电项目相互辅助生产，通过“预处理+固液分离提油+残渣入炉焚烧+污水共厌氧”主体工艺，产生的残渣入炉焚烧，沼气辅助垃圾燃烧，提高焚烧炉温度，实现资源共享。目前该项目已完成实施方案编制，正有序开展前期工作，计划明年第二季度启动建设。
最后，感谢您对我市城市建设工作的关心和支持，同时也请您在今后的工作中继续对我局的工作进行指导。

[image: image2.wmf]
玉溪市住房和城乡建设局

      2020年9月18日
（联系人及电话：顾亚平 15911770716）

抄送：市人大常委会选联工委、市政府办。
玉溪市住房和城乡建设局                 2020年9月18日印发
� CONTROL BCWordCtrlLib.WordOLECtrl \s ���











_1234567890.unknown

