
B类

公开

[image: image1]玉溪市住房和城乡建设局

玉市建函〔2020〕98号
玉溪市住房和城乡建设局对政协玉溪市

五届三次会议第T20200268号提案的答复

杨忠原等2名委员：

你们提出的《关于有效解决中心城区停车难问题的建议》，已交我们研究办理，现答复如下：

首先，感谢你们对城市管理工作的关心关注。城市的安全、整洁、有序，离不开对城市的有效管理；离不开每一位市民的支持；对您的建议，我们表示感谢！
一、智慧停车项目推进情况

（一）基本情况。为盘活城市停车资源，规范停车管理，增加停车泊位供给，切实缓解中心城区城市交通拥堵和停车难问题，红塔区于2018年3月将中心城区城市道路停车收费管理特许经营权授予区政府出资的国有平台公司（玉溪家嘉城市投资有限责任公司，以下简称玉溪家嘉城投公司），并于2018年5月正式开展红塔区城市停车位收费管理工作。为实现科学化、规范化、专业化管理，玉溪家嘉城投公司于2019年6月组建全资子公司“玉溪嘉泊智慧停车服务有限责任公司”（以下简称嘉泊公司），将现有停车位交由嘉泊公司管理，并作为主体组织实施玉溪市红塔区中心城区智慧停车项目。玉溪市红塔区中心城区智慧停车项目分三期建设。一期在2019年内，搭建并逐步优化智慧停车管理平台，通过引进高位视频、车位检测器、智能道闸、智能手持PDA等智能管理设备，将目前管理的停车泊位纳入“玉溪智慧停车综合管理平台”，通过诱导服务，为市民提供车位查询、停车引导以及移动自助支付等便捷、高效的停车服务；二期新增停车泊位、立体停车楼建设、整合社会停车资源至“玉溪智慧停车综合管理平台”；三期从2021年起整合由政府事业单位、公共空间及社区、企业、居住小区管理的公共停车场资源，实现车位预约、车位共享。

（二）推进情况。项目一期已于2019年建设完成。玉溪嘉泊智慧停车公司在红塔区中心城区设置了1969个道路停车泊位及相应的交通标示标牌，采用智能道闸对河滨路停车场和聂耳音乐广场地下停车场303个停车泊位进行收费管理。搭建完成跨区域的停车一体化综合管理平台，即“玉溪智慧停车综合管理平台”。2019年12月1日，“玉溪智慧停车”正式上线运营，运营期收费标准严格按照《玉溪市红塔区城市道路车辆停放服务收费标准》（玉红发改价格〔2012〕63号）收取停车费，车主可以通过微信、支付宝、银联、微信公众号、手机APP、现金等方式支付停车费。2020年至今停车位共增加823个，其中河滨路停车场105个，聂耳音乐广场地下停车场198个，泰安路96个，清溪园景观大道144个，紫苑路12个、住建局门口27个、西横十三路168个、玉龙路73个。

二、科学合理开展停车管理
（一）增加分时段临时停车位。根据中心城区各路段路况及车流量的潮汐情况，针对学校周边与商业区、集贸市场及河滨路、两湖大瀑布等旅游景点停车时段需求的不同特点，科学分析研究，细致踏勘论证，采取新增分时段临时停车位的方式，通过LED屏显示可停放时段，实行错时停车，缓解中心城区停车难的现状，并将该项目纳入《玉溪市红塔区中心城区道路交通标志标牌等系统设施优化建设方案》进行实施。自2020年3月24日起，交警直属大队在中心城区31个路段,新增分时段临时停车位约930个。

（二）加强停车管理。交警支队按照“定点劝导与流动巡查相结合、现场处罚与非现场查处结合、教育与处罚相结合”的原则，加大日常管理整治力度，切实加大违法查处力度，规范动静态交通秩序。一是提高视频监控抓拍力度，利用中心城区监控摄像头，围绕重点路段、学校、集贸市场、商业区等重点区域，与路勤中队相配合，全方位针对车辆违法停放进行抓拍,2019年视频抓拍违反禁令标志37724起。二是加强对辖区内无监控抓拍路段违法停放车辆的处罚，全面提高路面见警率、管事率、查处率，形成长效管控机制、高压严管态势，确保背街小巷有人管、不失管。2019年共录入违法停车告知单28134起。

三、下一步工作计划
（一）建立统一的市级停车平台。

1.工作思路。由市智慧城市投资运营有限公司联合经招选的专业社会资本方建设玉溪智慧停车综合管理与运营平台。一是打造玉溪静态交通数据库，汇聚停车相关数据，进行接入、处理、管理、存储，为智慧停车运营平台、政府管理决策提供数据支撑；二是建立以车主APP、公众号、小程序为主的移动端管理子系统，为市民提供多渠道停车即时讯息和便捷的停车服务，为停车运营单位提供发布实时车位信息平台，提高停车场的使用效率；三是建设智慧停车运营平台，通过智慧化运营及集约化管理，进一步削减停车收费人员支出成本，提高经济效益；四是打造“智慧停车一张图”，政府管理部门更好的掌握交通和停车行业的运营情况，全面提升停车场（泊位）信息化管理水平和运行效率，提升政府停车决策和管理能力，提升行业服务水平，提高百姓满意度。

2.开展的工作。一是平台建设项目已通过市常务会、常委会。二是智慧停车综合管理平台实施方案已通过玉溪新型智慧城市专家评审并出具专家意见。三是平前端设备（停车场数据采集器）已经开展测试。

3.今年工作计划。八月工作。一是完成全市政府管控停车场（路内停车）基础数据普查。包括总停车位数、运营单位、管理人员数量等基本信息。二是制定玉溪智慧停车标准规范。制定总则、停车数据联网规范、路外停车场信息管理系统建设规范、路内停车信息管理系统建设规范，为平台建设为平台建设和运营管理的有序开展提供基础保障。三是启动软件平台开发建设，包括数据中台、业务中台、公众移动服务、停车场运营管理系统、停车一张图。四是拟制定停车数据接入计划。九月工作。一是完成数据中台、业务中台、公众移动服务、停车场运营管理系统、停车一张图的开发，部署至云端并测试上线。二是按照拟定的数据接入计划，一期接入政府所属或管控的停车场（路边停车）数据。三是完成项目一期验收工作。十月工作。一是智慧停车软件平台进入试运行阶段，初步为停车管理部门提供数据支持。二是为使用部门进行功能培训，包括业务管理、基本操作等技术和应用培训。三是按照拟定的数据接入计划，一期接入政府所属或管控的停车场（路边停车）数据。四是逐步接入市场化停车场的数据。十一月工作。一是项目进入运营阶段，通过市场化运营，引导社会化停车场数据接入到平台，引导市民使用APP智慧停车，逐步缓解市民停车难难题。二是按照拟定的数据接入计划，接入政府所属或管控的停车场（路边停车）数据，逐步接入市场化停车场的数据。十二月工作。为停车管理部门提供数据服务。通过平台对停车实时情况全局进行可视化监管，对路内、路外停车场的停车数据进行统计和分析，为城市规划部门规化停车资源、城市管理部门优化停车管理、发改部门调节收费标准、公安部门维护治安、税务部门税收监管、交警部门管控城市交通提供数据支持，促进玉溪停车产业向好向快发展。

（二）制定玉溪市智慧停车建设管理意见。由市住房和城乡建设局负责牵头制定玉溪智慧停车建设管理意见，统筹规范全市停车建设，缓解停车供需矛盾，提升停车智能化水平，推动停车产业发展。制定停车数据联网建设规范、停车泊位编码规则，逐步建立健全城镇停车场、道路停车泊位数据联网标准，全面具备自动、定时上传车场剩余车位等数据的技术能力，实现停车系统互联互通，促进停车数据联网建设规范。
（三）推动停车产业可持续发展。开展停车场托管服务、共享车位、商圈服务、充电桩服务、停车金融、停车楼建设等市场化运营服务，实现停车市场收益多元；通过引入第三方金融机构，实现停车场专项债的发放，中小微企业贷款等多种金融工具，盘活多种停车经营方式，提高停车经营单位抗风险能力，提升全市停车产业水平，推动数字经济的发展。

（四）组建统一停车管理部门。组建玉溪停车管理中心或停车办，负责统筹推进玉溪市停车运营管理工作。协调各县（市、区）做好辖区内停车场基础数据普查和数据对接相关工作；负责道路停车秩序管理，指导、规范道路停车泊位的施划，依法查处道路违法停车行为；制定停车服务收费政策，对停车服务收费实施监督管理；规范停车行业市场秩序，对停车经营单位进行监管。

[image: image2.wmf]再次感谢你们对玉溪城市建设、管理工作的关心支持，您的关心支持是我们做好工作的最好动力！希望你们一如既往的关心、支持、帮助城市建设管理工作！

玉溪市住房和城乡建设局

      2020年10月9日
（联系人及电话：杨 杰   18908777171）

抄送：市政府办、市政协提案委。
玉溪市住房和城乡建设局                 2020年10月9日印发
� CONTROL BCWordCtrlLib.WordOLECtrl \s ���











_1234567890.unknown

