A类

公开

玉溪市住房和城乡建设局

玉市建函〔2021〕30号

玉溪市住房和城乡建设局对市政协五届

四次会议第0057号提案的答复

驻红塔区市政协委员组：

你们提出的《关于加强州大河三期红塔区大营街街道赤马社区三、四组拆迁户安置小区基础设施建设的建议》（第0057号）收悉，现答复如下：

玉溪大河下段黑臭水体治理及海绵建设项目总投资17.95亿，建设范围东起昆玉高速公路，西至大营街甸尾村（汇溪公园旁）。河道改造长度5.57公里，总用地面积1.28平方公里，完成工作量约44%；与第三污水处理厂配套的玉溪大河截污箱涵工程，纳入玉溪大河下段黑臭水体治理及海绵工程一并实施，北起玉溪一中大河二期截污箱涵，南至大营街玉洛路甸尾，全长6.48千米，截至目前，大河三期截污箱涵已完成6.2公里，占总长度6.48公里的96%。项目累计完成投资6.89亿元，占总投资17.95亿元的38.38%。

赤马社区三、四组玉溪州大河三期工程拆迁安置点72户建房户，该安置点属于2017年玉溪州大河黑臭水体改造工程民房拆迁安置项目。于2019年底审批完成开始建设至2021年6月已建设70户，年内70户民房建设基本可以完成。现需要解决进入安置点小区的道路和挡土墙的建设工程，涉及小区主干道130米，挡土墙50米，投资概算28万余元。

据了解，为解决问题，赤马社区三、四组通过积极争取，得到政协玉溪市五届四次会议提案办理专项补助资金6万元，加之赤马社区三、四组自筹资金5万元，建设资金缺口仍然较大，正在筹集落实缺口资金。民房建设完成后将搬迁入住，该民生项目涉及赤马三、四组400余人居住环境及交通出行问题。

我局通过认真研究，玉溪大河下段黑臭水体治理及海绵建设项目于2016年9月立项，赤马社区三、四组安置点小区的道路和挡土墙的建设工程属于大河下段黑臭水体治理及海绵建设项目红线范围外。2018年国家PPP项目整改要求，已将征地拆迁移出项目包外，具体征地拆迁工作及经费由红塔区政府负责，该问题属于征拆后续问题，如纳入黑臭水体改造工程配套附属工程一并解决存在审计风险，且项目总投已锁定，无法纳入项目总投。

- 您提出的这个问题，在下一步赤马社区周边新建或改建项目建设工作时，我局将向属地建设单位提出意见列入计划，同时也会积极对接财政部门，争取项目经费。

感谢您对我市城市建设工作的关心和支持，同时也请您在今后的工作中继续对我局的工作进行指导。

- 玉溪市住房和城乡建设局

- 2021年9月2日

（联系人及电话：雷孟颖  2664661）

抄送：市政府办公室、市政协提案委、红塔区政府。

玉溪市住房和城乡建设局办公室           2021年9月2日印发