附件4

玉溪市水利局部门2021年预算重点

领域财政项目文本公开

- 项目名称

云南河长APP推广使用专项资金

- 立项依据

《玉溪市全面推行河长制的实施意见》，建立信息系统平台。按照《云南省河长制办公室关于云南省河湖长制管理信息系统和云南河长APP上线试运行的通知》云南河长APP在玉溪市全面启用。

- 项目实施单位

玉溪市水利局

- 项目基本概况

云南河长APP在玉溪市全面启用。目前，云南河长APP在玉溪市全面推广运用仍不顺畅，沟通协调仍较困难，系统无针对玉溪市宣传页面，河湖保护治理数据无玉溪市内容，系统全覆盖仍未实现。为加快实现云南河长APP全市河（湖）长全覆盖、电子化巡河巡湖100%全覆盖、河（湖）长制“一张图”等目标，推动玉溪市河（湖）长制工作现代化、信息化、精细化，现需实施玉溪市推广运用云南河长APP技术保障服务项目。

- 项目实施内容

为加快实现云南河长APP全市河（湖）长全覆盖、电子化巡河巡湖100%全覆盖、河（湖）长制“一张图”等目标，推动玉溪市河（湖）长制工作现代化、信息化、精细化，现需实施玉溪市推广运用云南河长APP技术保障服务项目。

- 资金安排情况

玉溪市推广运用云南河长APP技术保障服务项目总费用200万元每年，分为系统管理优化服务费用150万元每年和河（湖）长制专题地图制作服务费用50万元每年。

- 项目实施计划

- 开展系统管理优化服务。

1.2021年3月底前，收集整理河湖长数据、河湖数据、政策法规、行政区划、成员单位、一河一档、一河一策、水情水质等相关资料录入系统，理清理顺系统数据库，动态更新维护。2.时刻开展巡河提醒、填报提醒等业务短信服务。3.2021年3月底前，开通技术服务热线，提供技术支持，提升河（湖）长用户体验。4.开展每年每县不少1次使用培训。5.2021年3月底前完成对登录页、展示页、数据权限等进行定制化开发。6.2021年9月底前接入环保、水文、林业等监测监控数据，对接“智慧三湖”等项目。7.完成省河长办关于云南河长APP有关拓展功能开发。

（二）河（湖）长制专题地图制作服务。1.2021年4月底前，收集整理水文、地图、地理、行政区划等资料，完成河湖在线地图制作。2.2021年5月底前，完成对河湖库渠地图的精细化处理，细化村级河湖并纳入河湖库渠名录。3.2021年9月底前对全市河湖库渠进行电子三维建模，制作河（湖）长制专题地图，并交付市河长办。4.完成省河长办关于云南河长APP在线地图有关功能开发。

- 项目实施成效

通过实施玉溪市推广运用云南河长APP技术保障服务项目，系统数据库进一步理清，功能真正覆盖村一级，河湖长名录、联系部门名录、成员单位名录一目了然，各项功能使用流畅，热线反馈回访让河（湖）长用户体验大大提升；开发了玉溪市专题页面，河湖水系图、三维模型、一河一档、一河一策、水质月报等数据查阅简便，河（湖）长掌握河湖动态更加便捷；督办考核功能有效发挥，帮助解决河湖管理保护实际问题，软件整体功能全面发挥作用，持续推动河（湖）长制从“有名”向“有实”转变，稳步提升河湖库渠生态环境。