附件4

玉溪市水利局部门2021年预算重点

领域财政项目文本公开

- 项目名称

市级水资源管理经费

- 立项依据

根据经市发改局十三五规划批复的《玉溪市水利发展十三五规划》，《玉溪市水利局十三五规划项目表》，2020年市水利局与市人民政府签订的《玉溪市2020年市政府部门完成目标任务书》中要求第五节发展要点1、加快落实最严格水资源管理制度。完善玉溪市“三条红线、四项制度”，积极落实最严格水资源管理制度；加快落实最严格水资源管理制度。完善玉溪市“三条红线、四项制度”，通过建设智慧水利平台，实现保障水库安全、促进水库效益、提升水库效率的业务目标；通过人饮水监管工程建设，达到重要水利工程强监管的业务目标；通过数据资源整合及基础设施补充建设，达到信息化集约整合业务目标。

- 项目实施单位

玉溪市水利局

- 项目基本概况

（1）完善玉溪市“三条红线、四项制度”，积极落实最严格水资源管理制度；实行全市水管理的体制机制改革，重点推动市、县（区）两级水务一体化管理体制改革，实现涉水政务、事务的统一管理；加强监测监控能力、执法保障能力及水利信息化能力等建设，构成玉溪市现代水管理体系的主体内容。

（2）一是抓好2021年度最严格水资源管理制度考核工作。二是全面统筹制度建设、依法严管、深化改革、试点示范、规划先行、提升能力等工作，深入推进最严格水资源管理。三是持续抓好东风水库水质达标应急工程、饮用水水源地生态环境综合整治和跨界河流水环境生态补偿试点工作。

（3）通过建设智慧水利平台，实现保障水库安全、促进水库效益、提升水库效率的业务目标；通过人饮水监管工程建设，达到重要水利工程强监管的业务目标； 通过数据资源整合及基础设施补充建设，达到信息化集约整合业务目标。

（4）通过对全市城镇集中供水单位生活饮用水卫生监督抽检，明确掌握各地城镇集中供水水质情况，确保饮用水符合国家卫生标准要求，保障人民群众身体健康，为进一步加大城镇集中供水监管力度提供技术支持。

- 项目实施内容

完成省级对我市最严格水资源考核及对我市所辖9各县区的考核，节水型社会建设，农村人畜饮水水质监测及水生态建设、水资源的保护宣传，取水许可系统的维护。达到省级对我市最严格水资源考核要求，及完成对县区的考核，做好节水型及水生态文明试点建设工作，保障农村人畜饮水安全。加强小水电生态流量监管指导意见有效监管小水电生态流量泄放。

- 资金安排情况

接受省级对玉溪市最严格水资源考核及完成实际对各县区的考核10万；委托水文局编制全市水资源公报及向社会公布10万；生态流量监控平台服务费7万元，灌溉水利用系数监测站经费10万，农村人畜饮水水质监测经费20万，智慧水利平台建设经费52万元，共计109万元。

- 项目实施计划

1.在完成年度最严格水资源管理考核当年内，预计2021年12月一次性支付对方技术服务费10万元。

2.委托玉溪市水文水资源局编制《2020年玉溪市水资源公报》，并向社会发布。经费使用计划：在对方提交成果半年内，预计2021年12月我局一次性付清对方技术服务费10万元。

3.通过租用第三方互联网服务用于建设我市及各县区水电站生态流量监控平台，预计2021年9月我局一次性付清对方租用费7万元。

4.农村人畜饮水水质监测20万由玉溪市卫生健康委员会、市卫生监督局来开展。2021年4月开始，对全市辖区内的所有乡镇农村集中供水单位的出厂水进行监督抽检。

5.灌溉水利用系数监测站工作经费10万元，视2021年度经费下拨情况拨付。

6.通过第三方建设智慧水利平台，共分两期，第一期以东风水库为试点，一期建设周期为一年，2020年8月-2021年8月以东风水库试点建设为主，形成智慧水库监管平台，

- 项目实施成效

完成省级对我市最严格水资源考核及对我市所辖9各县区的考核，节水型社会建设，农村人畜饮水水质监测及水生态建设、水资源的保护宣传，取水许可系统的维护。达到省级对我市最严格水资源考核要求，及完成对县区的考核，做好节水型及水生态文明试点建设工作，保障农村人畜饮水安全。加强小水电生态流量监管指导意见有效监管小水电生态流量泄放。