玉溪市水利局2022年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称

玉溪市主要支流治理专项资金

- 立项依据

2022年度实施云南省曲江玉溪城区段治理工程。

云南省曲江玉溪城区段治理工程已列入玉溪市2018年市级“四个一百”项目（前期项目），根据《云南省水利厅、云南省发展改革委关于加快推进云南省灾后水利薄弱环节建设实施的通知》（云水规计〔2018〕12号）及《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市2018年“四个一百”项目中期调整投资计划的通知》（玉政办通〔2018〕74号）；按《云南省发展和改革委员会 云南省水利厅关于下达水生态治理中小河流治理等其他水利工程专项2020年中央预算内投资和省级投资计划的通知》（云发改投资〔2020〕813号），该项目总投资 6,254 .00万元，其中：中央投资3,752.00万元，省级投资1,251.00万元，市县级投资1,251.00万元（市751.00万元，区级500.00万元）。

- 项目实施单位

红塔区水利局

- 项目基本概况

云南省曲江玉溪城区段治理工程位于玉溪市红塔区大营街街道办事处及洛河乡，拟治理河段全长9公里，起始断面为大营街街道吴家大湾，终止断面为洛河乡集镇。拟治理段左岸部分河段为山体，部分地形较平缓，现为耕地，右岸临公路，部分河段岸坡较陡，树木茂盛。河道现状不规则，过水断面宽窄不一，河道平面走向呈弯曲状，靠近山体的河段天然形成的河堤较高，靠近水田的河段河堤较矮。经现状河道行洪能力分析，本河段不能满足10年一遇设计洪水，其防洪标准不能达到十年一遇，且河道衬砌未连成整体，造成未衬砌段不耐冲刷，存在一定的安全隐患，需对未衬砌段进行衬砌。本次主要建设内容为左、右岸河堤治理，主要采用重力式埋石砼及生态复式断面的形式：两岸均为土堤段，两岸进行生态护坡；两岸均为浆砌石衬砌段，若满足超高要求，则仅进行清淤处理，若只满足河道常水位（2年一遇洪水位），则在原浆砌石支护上采用草坪砖植草护坡；靠近山体岸河段基岩裸露，本次设计对基岩裸露段维持现状河道河堤，不采取工程措施处理。其它附属工程主要为桥梁、排涝管、踏步及亲水台。根据《玉溪市水利局 玉溪市发展和改革委员会关于云南省曲江玉溪城区段治理工程初步设计报告的批复》（玉水发〔2019〕49号），工程概算总投资 6254.39 万元。

- 项目实施内容

本次治理范围为吴家大湾村及以下 9.0千米的河段，曲江干流治理河段长 9.0千米，两岸治理堤防 11.08千米。并对 2 条支流汇口进行治理，治理河长均为0.05千米，两岸治理堤防长均为 0.10千米。共计干、支流治理河长9.1千米，两岸治理堤防长 11.28千米。

- 资金安排情况

2022年市本级财力安排751.00万元，作为该项目的市级配套资金。

- 项目实施计划

- 1.工程2020年10月15日开工，已于2021年12月完工。

- 2.2022年12月底前完成竣工验收。

- 3.按照绩效管理要求，适时收集完善项目实施及管理情况、资料，组织开展并做好项目绩效目标运行的监控与跟踪、绩效自评及完成绩效考核相关工作。

- 项目实施成效

曲江玉溪城区段治理工程完工，可使河道行洪能达到10年一遇防洪标准，有效保护沿岸 0.2 万人及 0.2 万亩耕地和基础设施的防洪安全。