玉溪市水利局2022年预算重点

领域财政项目文本公开

- 项目名称

县区水资源管理经费

- 立项依据

1.按照《玉溪市“十四五”水安全保障规划（2021～2025年）》中以水定需，全面推行节水型社会建设保障体系：大力推进重点领域节水，建立健全节水激励机制，培养公民节水洁水意识的规划方针。

2.按照《水利部关于做好河湖生态流量确定和保障工作的指导意见》、《水利部办公厅关于印发全国重点河湖生态流量确定工作方案的通知》文件，为深入贯彻落实中央生态文明建设的决策部署，积极践行水利工程补短板水利行业强监管，水利改革发展总基调合理安排全国重点河湖生态流量确定工作推进河湖态流量管理。按照《全国生态流量保障重点河湖名录（2020—2022年）》玉溪市通海县杞麓湖、江川区星云湖纳入生态流量全国生态流量保障重点河湖名录，编制生态流量实施方案保证全国生态流量确定工作方案的顺利实施。

3.根据《云南省水利厅关于印发重要饮用水水源地安全保障评估办法的通知》（云水资源〔2017〕10号），提出可行的饮用水水源地安全保障评估管理办法。

- 项目实施单位

玉溪市水利局各县（市、区）水利局

- 项目基本概况

巩固国家海绵城市、卫生城市、园林城市、节水型城市创建成果，持续推进“六城”同创。根据《水利部办公厅关于深入推进市县级水利行业节水机关建设工作的通知》全面建设市县级水利行业节水机关建设工作。按照全面建成水利行业节水机关的要求，围绕“节水意识强、节水制度完备、节水器具普及、节水编制先进、监控管理严格”节水标杆定位，按时保质落实建设任务。分类推进工作，明确分类范围和建设任务，应建尽建。省级水利部门对市县级水利行业节水机关核定建设标准，并严格开展验收并出具验收报告，市县级水利行业节水机关建设编制实施方案。加强我市东风水库重要饮用水水源地保护，确保入库河流水质达标。做好我市地下水监测维护工作，正常监测我市地下水的水位、水温，以更好科学系统的保护地下水。按照《全国生态流量保障重点河湖名录（2020—2022年）》玉溪市通海县杞麓湖、江川区星云湖纳入生态流量全国生态流量保障重点河湖名录，编制生态流量实施方案保证全国生态流量确定工作方案的顺利实施。

- 项目实施内容

1.根据《水利部办公厅关于深入推进市县级水利行业节水机关建设工作的通知》《云南省水利厅关于开展水利行业节水型单位建设工作的通知》文件，水利部门所属单位全部建成节水型单位，对树立水利行业节水标杆，示范带动全社会节约用水意义重大。要按照因地制宜、经济适用的原则，明确年度目标任务，围绕“节水意识强、节水制度完备、节水器具普及、节水编制先进、监控管理严格”节水标杆定位，到2022年底，将水利行业各单位建成节水型单位，示范带动全社会节约用水,并将水利行业节水型单位建设任务完成情况作为节水考核的重要内容。

2.加强我市东风水库重要饮用水水源地保护，确保入库河流水质达标。全面落实董炳河、赵元河，河道保洁工作，加快建立“以河道保洁为重点持续深入东风水库入库河道保洁工作，河道垃圾实行面上处置，集中打捞相结合，以集中打捞为主，确保各行政区域内河道垃圾不出境，彻底改变河道脏、乱、差现象，逐步实现全市河道“水清、河畅、岸绿、景美”的保洁目标。

3.按照《全国生态流量保障重点河湖名录（2020—2022年）》玉溪市通海县杞麓湖、江川区星云湖纳入生态流量全国生态流量保障重点河湖名录，编制生态流量实施方案保证全国生态流量确定工作方案并通过评审。

- 资金安排情况

县区水资源管理项目经安排96.00万元，其中节水型机关建设经费每个县（市、区）4.00万元，共计36.00万元；红塔区水源地保护董炳河、赵圆河流域保洁农村垃圾清理10.00万元；江川水源地保护董炳河、九溪河流域保洁农村垃圾清理费10.00万元；江川区星云湖生态流量编制费用20.00万元；通海县杞麓湖生态流量实施方案编制20.00万元。

- 项目实施计划

县（市、区）水资源费项目实施年度为2022年1月至12月份。

1.2022年8月前，完成节水型单位建设方案，9月30日前完成自评报告编制，10月30日以前完成验收。

2.通海县杞麓湖生态流量编制，由通海县水利局负责委托第三方进行编制，签订合同3个月内完成实施方案送审稿编制工作。

3.江川区星云湖生态流量编制，由江川区水利局负责委托第三方进行编制，签订合同3个月内完成实施方案送审稿编制工作。

4.红塔区董炳河、赵元河，江川区董炳河、九溪河河道保洁开展时间：2022年1月1日至2022年12月31日。根据工作需要，召集区级责任单位和镇村级河长开展集中保洁工作。区级河长每月巡河至少1次。区级责任单位根据各自的职责，按照区级河长的安排统一开展河渠保洁工作。每月开展河渠保洁和巡河至少2次，确保河道沿岸干净、整洁。

- 项目实施成效

1.各县（市、区）水利行业节水机关建设经费：进一步深化玉溪市水利行业节水型机关建设成果，到2022年底，全市水行政主管部门及其所属单位全部建成节水型单位，示范带动全社会节约用水。

2.通海县杞麓湖生态流量编制费用：完成河湖生态流量保障实施方案的制定和印发，明确河湖生态流量保障工作的组织实施、水量调度、用水总量控制、生态流量监测预警、监督考核等要求，为河湖生态流量管理提供依据。

3.江川区星云湖生态流量编制费用：完成河湖生态流量保障实施方案的制定和印发，明确河湖生态流量保障工作的组织实施、水量调度、用水总量控制、生态流量监测预警、监督考核等要求，为河湖生态流量管理提供依据。

4.红塔区、江川区董炳河、赵元河、九溪河河道保洁费用：保障红塔区董炳河、赵圆河两条河流河渠面无漂浮物、河渠中无障碍物、河渠岸无垃圾的“三无”目标。《玉溪市江川区河道沟渠保洁实施方案》通过对红塔区董炳河、赵圆河流域保洁、农村垃圾清理；江川区董炳河、九溪河流域保洁农村垃圾清理，巩固河道、沟渠整治成果、改善和保护河道、沟渠的水生态环境，恢复河道、沟渠自然功能，达到河渠面无漂浮物、河渠中无障碍物、河渠岸无垃圾的“三无”目标。力争全区所有河道、沟渠进入规范化保洁轨道，水环境有一个根本性的改观，实现“水清、河畅、岸绿、景美”的目标，以保护中心城区水质。