玉溪市第一幼儿园2022年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

（市一幼桂山分园）玉溪市少体校迁后闲置资产修缮、新建教育用房项目补助经费

- 立项依据

玉溪市人民政府常务会议纪要第60次第一期

玉发改社会复〔2021〕5号玉溪市发展和改革委员会关于玉溪市少年儿童体育学校迁后闲置资产修缮、新建教学用房项目可行性研究报告的批复

- 项目实施单位

由玉溪市第一幼儿园与玉溪科教创新投资有限公司按照校企合作集团化办学模式负责玉溪市少年儿童体育学校老校区改建工作。

- 项目基本概况

由市一幼与玉溪科教创新投资有限公司按照校企合作集团化办学模式负责玉溪市少年儿童体育学校老校区改建工作，所需资金缺口部分共计3,684.41万元，分年度分别列入2022年、2023年、2024年市级财政预算。

- 项目实施内容

根据玉溪市委、市政府关于科学统筹城乡教育资源、全力推进教育均衡发展的相关要求，结合现有校舍、场馆和设施设备条件，打造为一所具有艺术、体育特色的公办幼儿园，由玉溪科教创新投资有限公司组织实施。由玉溪市第一幼儿园和玉溪科教创新投资有限公司共同进行教学管理，拟设计规模为18个教学班、540名在园幼儿，逐年投入资金，并配置相应教师编制，于2021年9月前实现招生办学。

将原有的体操馆、羽毛球馆、游泳馆等运动场馆保留并进行修缮，增加功能空间，作为幼儿园的活动室使用。将原有的网球馆拆除，在原址上新建一幢面积约为6,000.00平方米（以实际面积为准）的教学用房。总建筑面积12,449.83平方米，其中：

- 新建建筑面积5,386.01平方米。拆除原有网球馆，新建一幢面积为4,586.44平方米的教学楼；设置廊道497.55平方米，新建附属用房302.02平方米。

- 修缮面积7,063.82平方米。修缮原有体操馆、羽毛球馆、游泳馆、乒乓球、武术馆等运动场馆，作为幼儿园活动室；修缮原有食堂。

- 资金安排情况

估算总投资3,684.41万元。其中：工程费用2,601.61万元，工程建设其它费用430.83万元，预备费151.62万元，设备费400.00万元，建设期贷款利息100.35万元。资金来源：由市财政纳入预算分年度支付，2021年申报1,015.60万元，2022年申报508.00万元将用于支付工程款。

- 项目实施计划

- （一）总体目标（2022年-2024年）

1.按照玉溪市学前教育普及和优质发展的要求，确保全市学前教育三年毛入学率、普惠性覆盖率达标。

2.紧紧围绕学前教育“普及优质”，解决好“有园入”、“入好园”问题，实现幼有所育、幼有优育的目标。

3.由玉溪市第一幼儿园和玉溪科教创新投资有限公司按集团化办学要求共同管理，2021年9月前实现招生，当年招生6个教学班、180人。2023年形成18个教学班、540名在园幼儿的规模。

4.充分挖掘、整合现有场馆和玉溪市第一幼儿园、玉溪科教创新投资有限公司资源，将其逐步打造成一所以艺术、体育为主要特色的优质幼儿园，并创建成为省级示范幼儿园。达到规划要求。

- 预算年度（2022年）目标

1.由玉溪科教创新投资有限公司负责做好工程竣工验收、工程进度审核、工程审计结算等工作，确保项目实施进度，确保竣工验收合格、合格率达到80%以上，设计变更率低于10%。

2.市一幼负责2022年9月新招1个年级，计划增加6个班级、180名学生，可有效缓解城区入园难问题。

3.按照玉溪市第一幼儿园办学理念，建设好桂山分园。打造幼教品牌，彰显办园特色。以德为先、全面发展、面向人人、终身学习、因材施教、知行合一、融合发展、共建共享的理念下，以发展为主题，以提高保教质量为中心，以教研教改为动力，以培养幼儿的创新精神、实践能力和良好的习惯为根本出发点，以“运动、游戏、生活、学习”为主线，培养“身心健康、主动自信、适应社会、全面发展”的学龄前儿童。

- 项目实施成效

通过资产的盘活、建设、运营，有效弥补我市公办学位不足，供给优质学前教育学位至少540个，有效缓解入园压力，缩小优质教育差距，实现教育性、社会公益性、服务性的现代化办学格局，为人民群众所期盼的学前教育提供更优质的教学及服务。同时，避免国有资产闲置，实现资产向资源和效益的转化，促进国有资产保值增值。