玉溪市贯彻落实第二轮省生态环境保护

督察报告整改方案

为坚决、全面、彻底完成第二轮省生态环境保护督察报告整改任务，结合玉溪市实际，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真学习贯彻党的二十大精神，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，持续深入打好污染防治攻坚战，不断加强生态系统保护，防范生态环境风险，健全环境治理体系，改善生态环境质量，站在人与自然和谐共生的高度推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，不断推进美丽玉溪建设。

二、工作目标

（一）生态文明建设政治自觉持续增强。全市上下对习近平生态文明思想的学习领悟更加深入，对玉溪作为我国西南生态安全屏障的重要组成部分和担负的重要使命认识更加深刻，对生态环境保护面临的形势任务认识更加清醒，绿水青山就是金山银山的理念深入人心，践行习近平生态文明思想的政治自觉、思想自觉、行动自觉显著增强，生态文明建设在全局工作中的位置更加突出，努力争当全省生态文明建设排头兵。

（二）督察反馈问题彻底整改到位。督察报告指出的5个方面问题和公开曝光的“玉溪市元江县城镇生活垃圾处置设施建设严重滞后 环境问题突出”典型案例全面彻底整改到位，省督察组进驻期间移交的170件群众信访举报问题有效解决，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断提升。

（三）生态环境质量持续改善。坚持精准治污、科学治污、依法治污方针，深入打好污染防治攻坚战，高质量完成国家、省下达的环境质量考核目标，2025年年底，全面完成“十四五”生态环境保护目标任务。全市国控、省控地表水断面优良比例达到省级下达指标计划要求；饮用水安全保障水平持续提升。土壤污染风险得到有效管控。城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上。

（四）绿色发展方式转型进一步加快。坚持生态优先、绿色发展，统筹产业结构调整、污染治理、生态建设和生物多样性保护，推动经济社会发展绿色化、低碳化。积极探索绿色低碳循环发展新路径，推动高原特色现代农业、装备制造等产业绿色转型升级，推动新能源新材料、数字经济等新兴产业发展壮大，加快形成绿色循环低碳产业体系，让绿色低碳成为玉溪高质量发展的鲜明底色。

（五）现代环境治理体系更加完善。生态环境保护“党政同责、一岗双责”持续强化，党委领导、政府主导、企业主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系和治理能力现代化水平明显提高，生态环境基础设施短板加快补齐，生态环境监管能力明显提高，生态环境治理效能显著提升，环境风险防控体系更加完善，生态环境损害赔偿等制度改革更加深入。

三、主要措施

（一）坚决贯彻落实习近平生态文明思想

1．推动学习践行习近平生态文明思想走深走实。把习近平生态文明思想纳入各级党委（党组）理论学习中心组学习内容，作为各级党校（行政院校）干部培训的重要教学内容；各级党委、政府将生态文明建设和生态环境保护工作纳入重要议事日程，每半年至少研究部署1次。深刻领会、全面把握总书记殷殷嘱托，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任，以实际行动践行习近平生态文明思想。

2．压实生态环境保护责任。严格落实《玉溪市生态环境保护责任清单》，坚决落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，优化完善考核评价体系，切实发挥生态环境保护委员会作用，不断夯实各地各部门生态环境保护政治责任。树立鲜明用人导向，激励引导广大干部在污染防治攻坚中勇于担当作为。严格落实党政领导干部生态环境损害责任终身追究、领导干部自然资源资产离任审计等制度，对失职失责行为依规依纪依法追究责任。

3．以点带面系统整改生态环境问题。以督察报告指出问题整改为契机，系统分析全市生态环境保护存在的风险和隐患问题，举一反三系统整改，注重生态空间布局和生态安全管控，协同解决区域性、流域性、系统性环境问题。深入查找生态环境保护工作存在的短板、盲区，进一步完善重点领域的制度建设，开展生态文明示范创建，建立长效的生态文明建设机制，着力构建现代环境治理体系。

（二）深入推进“湖泊革命”

1．科学精准治湖。不断完善湖泊保护治理“12345”总体思路，以湖泊保护治理统领流域经济社会发展；聚焦污染源得到有效管控，落实“退、减、调、治、管”五项措施，持续夯实基础、精准源头治理、系统综合施策，确保水质、水环境、水生态保持稳定并逐步改善，积极探索闯出“三湖”流域绿色转型发展新路子，推动“三湖”流域常态化保护、长效化治理、绿色化发展。

2．切实抓好“三治一改善”。强化污水治理，精准治理城乡污水，实现流域截污治污系统全覆盖。强化农业面源污染治理，转变生产方式，调整种植结构。强化垃圾治理，从源头上实现垃圾减量化资源化无害化。持续改善湖泊水生态，扎实推进河道综合整治、面山绿化、矿山生态修复。加强基础调查研究，推动科学决策、精准治湖。

3．加快深化“转型攻坚”。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，实施“三湖”水环境保护治理“十四五”规划和“一湖一策”项目建设。持续夯实基础、精准源头治理，系统综合施策、推动绿色转型，保持定力，久久为功，全力推动管湖治湖从“运动式突击整改”向“法治化长效治理”转变，从“抓重点措施落实”向“抓系统工作推进”延伸，从“湖泊革命”向“转型攻坚”深化。

（三）切实强化生态环境基础设施建设

1．补齐污水收集处理设施短板。深入实施城镇污水处理提质增效，加强城镇污水管网建设，推进城镇污水管网覆盖。推进实施雨污分流改造，实施雨污错接混接改造、管网更新、破损管网修复，减少外水进入量和污水外渗量。推动城镇污水排入污水管网许可制度，规范排水户接纳管理。科学确定城镇污水收集处理设施规模，统筹优化城镇污水处理设施布局，科学合理启动改造及扩建城市生活污水处理厂，补齐城镇生活污水处理设施短板。

2．加强城镇污泥规范处置利用。统筹城镇污水处理厂污泥综合利用和永久性处理处置设施建设，实现污泥综合利用处置能力与产生情况基本匹配。鼓励采用垃圾焚烧发电厂、燃煤电厂、水泥窑协同处置污泥方式，探索污水、污泥处理设施和服务向农村延伸。

3．健全生活垃圾分类收运系统。加快建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的生活垃圾收集处理体系。合理布局转运站点﹐推动垃圾分类转运站点提标改造，推进城市生活垃圾转运站向大型化、智能化、综合化、环保化发展。

4．科学提升生活垃圾处理能力。科学测算本地区城乡生活垃圾产生量，适度超前建设与生活垃圾日清运量增长相匹配的焚烧处理设施。稳妥有序推进厨余垃圾处理设施建设。

（四）深入打好污染防治攻坚战

1．以更高标准打好蓝天保卫战。加强细颗粒物（PM2.5）和臭氧（O3）协同控制，狠抓春夏季大气污染综合治理攻坚，推进重点行业超低排放改造和挥发性有机物治理。持续打好柴油货车污染治理攻坚战、建筑施工工地扬尘污染治理攻坚战。加大餐饮油烟污染治理力度，加强秸秆综合利用和禁烧管控。到2025年，确保中心城区细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在21微克/立方米以内，城市空气质量优良天数比率达到98.5%以上，重污染天数为0天。

2．以更高标准打好碧水保卫战。深入打好珠江流域（玉溪段）保护治理、红河水系（玉溪段）保护修复、重度污染水体脱劣、城市黑臭水体治理等攻坚战，2023年国控断面脱劣清零，2024年省控断面脱劣清零，2025年国、省控断面水质稳中向好不返劣，完成省级下达年度达到或优于Ⅲ类水质国、省控断面比例任务；确保县级及以上城市集中式饮用水水源地水质达标率100%；城市黑臭水体动态清零。

3．以更高标准打好净土保卫战。持续打好农业农村污染治理攻坚战，深入推进农用地土壤污染防治和安全利用，有效管控建设用地土壤污染风险，稳步推进“无废城市”建设，加强新污染物治理，进一步加强重金属污染防控，强化地下水污染协同防治。

（五）持续强化生态系统保护

1．坚持规划引领，强化国土空间管控。严格土地用途管制，落实“三线一单”和生态环境准入清单对空间利用格局和开发强度的管控要求，严禁不符合功能定位的开发建设活动。加强“三湖”流域空间管控，严格落实“三湖”流域国土空间保护和科学利用专项规划、“三区”管控实施规定。

2．坚持生态保护优先，切实推进山水林田湖草沙一体化保护修复。以“三湖”流域、红河谷—绿汁江流域、重点生态退化区、哀牢山生态屏障区等重点区域为主，实施重要生态系统保护和修复重大工程。稳步推进自然保护地整合优化和建设管理。统筹推进森林玉溪建设和国土绿化行动，推动“绿美+”经济发展。探索生态产品价值实现机制试点。强化生物安全管理和生物多样性保护，防治外来物种侵害，加强生物多样性资源基础调查、评估等工作，完善生物多样性保护网络。

四、组织保障

（一）加强组织领导，强化统筹协调。成立由市委、市政府主要负责同志任组长的督察整改工作领导小组，各县（市、区）成立相应的督察整改组织领导机构，全面深入推进整改工作，确保落实落细见效。整改措施清单中牵头单位、责任单位、配合单位的主要领导是整改工作的第一责任人，要全面履行职责，确保问题全部按期整改到位。

（二）严格督导检查，压实整改责任。市生态环境保护督察工作领导小组办公室定期调度和分析研判，及时掌握整改进展情况，推动问题逐项严格整改，对整改工作落实不到位、进度明显滞后的进行预警、督办、约谈。牵头单位强化定期调度和问题整改督促检查，确保整改事项时时有进展、件件有着落、事事有回音。整改完成后，按照验收销号工作程序、标准要求，牵头单位会同配合单位、责任单位，及时开展验收销号工作，确保问题整改不落实不放过、不到位不放过、不达标不放过。市委督查室、市政府督查室组织开展整改情况督促检查，采取专项督查、明察暗访等方式，及时跟踪问效。

（三）厘清问题原因，严格责任追究。按照有权必有责、用权受监督、违规必追责的原则，对督察组移交的生态环境损害责任追究问题，由市纪委市监委逐一厘清责任，依规依纪依法严肃、精准追责问责。对在整改过程中履职不到位、责任不落实、问题整改不力以及敷衍塞责、弄虚作假、拒不整改的，及时移交纪检监察机关进行调查处理，敢于动真碰硬，强化执纪问责。

（四）加强宣传报道，强化信息公开。大力宣传习近平生态文明思想，广泛宣传党中央、国务院和省委、省政府关于加强生态环境保护工作的重大决策部署，引导社会各界积极参与生态环境保护工作。按照省生态环境保护督察信息公开和宣传报道的有关要求，及时通过市级主要新闻媒体、市政府网站向社会公开整改方案、整改进度、整改落实情况，接受广大人民群众监督，努力营造良好的社会氛围。

附件：玉溪市贯彻落实第二轮省生态环境保护督察报告整改

措施清单

附 件

玉溪市贯彻落实第二轮省生态环境保护

督察报告整改措施清单

一、贯彻落实习近平生态文明思想有差距。一些县（市、区）和部门对生态文明建设和生态环境保护的重要性、紧迫性和艰巨性认识不够到位，“生态优先、绿色发展”“共抓大保护，不搞大开发”的理念不够牢固，行动不够自觉，对历次中央生态环境保护督察、省级环境保护督察反馈问题整改不够有力，部分事项推进缓慢，对一些长期存在的生态环境突出问题“见惯不惯”。

责任单位：各县（市、区）党委和人民政府，《玉溪市市级有关部门和单位生态环境保护责任清单》中的部门和单位

牵头单位：市委办公室

配合单位：市政府办公室、市委组织部、市委宣传部、市委党校

整改目标：习近平生态文明思想深入人心，各级各部门完整准确全面贯彻新发展理念，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生高度谋划发展。

整改时限：2023年年底

整改措施：

1．学深悟透习近平生态文明思想，把习近平生态文明思想纳入各级党委（党组）理论学习中心组学习内容，在年内组织1次专题学习。作为各级党校（行政院校）干部培训的重要教学内容，深刻领会、全面把握总书记殷殷嘱托，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任。

2．各责任单位将生态文明建设和生态环境保护工作纳入重要议事日程，每半年至少研究部署1次，及时解决生态文明建设和生态环境保护中的重大问题，以实际行动践行习近平生态文明思想，切实增强贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神的自觉性和主动性。全面履行生态文明建设和生态环境保护的职责，把中央、省生态环境保护督察反馈问题作为工作的重中之重，严肃对待，坚决整改。

3．把绿水青山就是金山银山的理念贯穿经济社会发展全过程各领域，深入践行习近平生态文明思想，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。持续推动产业结构和布局优化，深入推进能源资源节约集约利用，构建绿色产业体系，推动经济社会发展全面绿色转型。培育壮大绿色低碳产业，推动绿色钢铁、绿色食品加工、绿色建材等制造业全产业链发展。

二、生态环境保护共识共为还有差距。学习习近平生态文明思想不够深入，全市各级干部群众生态环保意识还不强。通过谈话发现，个别市直部门领导干部对“一岗双责”“管发展必须管环保、管行业必须管环保、管业务必须管环保”认识不深刻，还存在“只管行业、不管环保”“新官不理旧账”的思想。少数干部还存在加快经济发展牺牲一点生态环境在所难免的错误认识。

责任单位：各级党委和人民政府，市直有关部门

牵头单位：市委宣传部

配合单位：市委办公室、市政府办公室、市生态环境局

整改目标：提高全市干部群众生态环境保护意识，为生态文明建设提供坚实的理论基础和良好的舆论氛围。绷紧领导干部生态环境保护的弦，压紧压实生态环境保护责任，提升主动加强生态文明建设和生态环境保护的能力水平。

整改时限：2023年年底

整改措施：

1．深入学习宣传贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，深入推进“湖泊革命”，扛牢扛实“三湖”保护治理责任，坚定不移走生态优先、绿色发展的路子。依托“学习强国”等平台，推送有关理论文章，扩大习近平生态文明思想学习宣传覆盖面。

2．按照“管发展必须管环保、管行业必须管环保、管生产必须管环保”要求，严格落实生态环境保护责任清单，做到生态环境保护工作与业务工作同步安排部署、同步组织实施、同步监督检查。

三、玉溪市按照督察整改要求将生态环境保护纳入了干部考核，但整改成效不高，考核内容避重就轻。《2021年玉溪市级部门高质量发展综合考评指标体系》未将生态环境保护指标纳入考核，在《“三湖”保护管理目标责任书考核评分表》中，生态建设目标（涉及湖泊水质）考核分值占比最低，与湖泊治理“水质改善是硬道理”要求不相符。

责任单位：市生态环境局、市“湖泊革命”指挥部

牵头单位：市委组织部、市委督查室（市综合考评办）

整改目标：修改完善生态环境保护相关考评办法，严格生态环境考核评价，强化考评结果运用。

整改时限：2023年年底

整改措施：

1．加大一线考察识别力度。严格落实干部蹲点调研、专项调研、年度综合调研等工作机制，对县（市、区）和市级生态环保相关部门单位，注重了解生态文明建设工作情况和实际成效，对调研中发现的优秀成熟的干部及时提拔使用，对表现“一般”和“较差”的进行谈话提醒，不适宜担任现职的及时调整，切实通过一线考察识别推动干部履职尽责。

2．推动年度考核走深走实。严格落实《玉溪市市管领导班子和领导干部年度考核实施办法（试行）》及执行有关事项的补充通知，将生态环境保护工作情况列为领导班子和领导干部年度考核重要内容，加强与生态环境部门沟通对接，生态环境部门及时将各地各单位生态环境保护工作推进情况、负面清单等信息通报市委组织部，市委组织部将其作为领导班子和领导干部年度考核、干部选拔任用等工作的参考和依据。

3．在《2022年度玉溪市市级部门综合绩效考评指标体系》将生态环境保护指标纳入考核的基础上，继续保持考核内容和要求，进一步细化考核评分标准。

4．在《2022年度玉溪市市级部门综合绩效考评指标体系》将“湖泊革命”推进情况纳入综合绩效考评的基础上，健全“三湖”保护治理目标责任考核机制，优化“湖泊革命”工作考核细则，科学设定湖泊水质目标考核权重，围绕措施精准性、任务落地率、水质改善度，定责定量系统开展沿湖三县（市、区）和成员单位考核评价。

四、生态环境保护责任落实不到位。玉溪市于2021年2月下发《市级有关部门和单位生态环境保护责任清单》，但通海县至今仍未印发实施，峨山、澄江等部分县（市）制定清单时，未严格把关，一些部门和单位职责照搬照抄市级内容，造成承担环境保护工作的主体不明确，责任不落地。少数市级行业主管部门责任落实不到位，对下监督指导帮扶不够，县级主动履职意识不强，落实作风革命效能革命仍有差距，全市部门协同、齐抓共管、各负其责、全社会参与的生态环境保护大格局尚未真正形成。

责任单位：各县（市、区）党委和人民政府，《玉溪市市级有关部门和单位生态环境保护责任清单》中的部门和单位

牵头单位：市生态环境保护委员会办公室

配合单位：市生态环境保护委员会成员单位

整改目标：修改完善县（市、区）生态环境保护责任清单，全面压实各级各部门生态环境保护工作主体责任。

整改时限：2023年年底

整改措施：

1．督促指导通海县结合实际尽快制定印发实施《通海县生态环境保护责任清单》；督促指导峨山县、澄江市等进一步补充、修改、完善生态环境保护责任清单，明确各部门和单位生态环境保护责任。

2．各级党委政府加强组织领导、强化统筹协调、完善体制机制，不断推动落实生态环境保护“党政同责、一岗双责”，督促指导有关职能部门在履行生态环境保护职责中敢担当、能负责，形成工作合力。

五、一些督察整改事项久拖未决。2017年以来，中央生态环境保护督察、省级生态环境保护督察反馈指出“澄江市、元江县城市生活垃圾焚烧厂建设滞后问题”，玉溪市制定整改方案，要求于2021年年底前完成元江县城市生活垃圾焚烧厂技改项目和澄江城市生活垃圾焚烧发电项目建设，截至督察，仅有澄江市焚烧发电项目建成投运，元江县垃圾焚烧项目仍未取得实质性进展，项目建设久拖不决，整改严重超期，致使生活垃圾处置问题迟迟得不到有效解决，违规启用的应急临时填埋场环境风险极为突出，污染隐患长期存在。2017年省级环境保护督察指出的玉溪大河截污箱涵工程建设，截至目前，仍有3个节点共390米未贯通，至今未完成整改。

责任单位：红塔区、元江县党委和人民政府

牵头单位：市住房城乡建设局

配合单位：市发展改革委、市财政局、市国资委

整改目标：实现元江县生活垃圾集中焚烧无害化处理，都嘎箐生活垃圾填埋场环境风险隐患得到有效控制。玉溪大河截污箱涵工程3个节点全部打通。

整改时限：2024年年底

整改措施：

- 加快推进元江县生活垃圾焚烧项目建设，积极推进项目可研等前期行政审批工作，2024年12月底前完成项目建设。

2．元江县应急临时填埋场（都嘎箐生活垃圾填埋场）停止接收新的生活垃圾，2023年12月前完成元江县都嘎箐生活垃圾填埋场应急整治工程。

3．攻坚克难打通玉溪大河截污箱涵工程建设3个节点，2023年6月前完成玉溪大河截污箱涵工程建设。

六、一些督察整改推进迟缓。玉溪市应于2022年年底前完成12个中央生态环境保护督察反馈问题整改，截至10月底，仅完成5个，完成率42%，剩余7个中有3个难以在2022年年底前完成。通报“杞麓湖污染治理治标不治本 水质长期得不到改善”的典型案例整改，20项措施中有3项整改措施难以在年底前完成。

责任单位：江川区、澄江市、通海县党委和人民政府

牵头单位：市住房城乡建设局、市自然资源规划局、市水利局（市河长办）、市农业农村局按照原整改方案责任分工负责

整改目标：按照《玉溪市贯彻落实中央生态环境保护督察报告反馈意见整改方案》、《第二轮中央生态环境保护督察通报杞麓湖生态环境突出问题整改方案》要求，坚决完成整改任务。

整改时限：2024年年底

整改措施：

1．组织专题研究，找准症结所在，坚持整改目标不变、力度不减，明确细化下一步整改措施，加强督导检查，确保问题完成整改。

2．针对中央生态环境保护督察报告反馈问题“十二、部分州市控制入湖污染物重视不够、办法不多，效果不明显”中未完成的整改措施，围绕“环湖沿岸生产生活污水全部入网并达标处理”目标，对“三湖”截污管网覆盖面进行系统排查，完善截污治污管网体系，力争2023年实现“三湖”沿湖污水、垃圾收集处理设施全覆盖。

3．针对中央生态环境保护督察报告反馈问题“十三、科学治湖理念仍未树立。一些地方对此重视不够，投机取巧搞样子工程，高原湖泊治理‘表面化’‘景观化’问题突出，部分高原湖泊污染依然严重”中未完成的整改措施，围绕“有效遏制杞麓湖水质恶化趋势，实现脱劣”目标，按照城乡区别、因地制宜、由近及远、分片集中、全收全处的原则，从湖边河边开始，分圈分批分类，精准有效截污治污，2023年完成沿河沿湖68个自然村截污治污工作，2024年完成其他自然村截污治污工作。对污水处理厂（站）进行提标改造，加快一污厂施工进度，2023年12月底前完成设备安装调试试运行。

- 加快推进中央生态环境保护督察报告反馈问题“十六、部分高原湖泊规划管控不力，过度开发。（二）”中1项未完成措施整改，坚决完成问题整改。制定立昌村整体生态移民搬迁整改工作方案，力争2023年底前完成立昌村整体生态移民搬迁工作。

- 加快推进“杞麓湖污染治理治标不治本 水质长期得不到改善”典型案例3项未完成措施整改，坚决完成问题整改。

（1）推进污水管网全覆盖。按照城乡区别、因地制宜、由近及远、分片集中、全收全处的原则，从湖边河边开始，分圈分批分类，精准有效截污治污，2023年完成沿河沿湖68个自然村截污治污工作，2024年完成其他自然村截污治污工作。对污水处理厂（站）进行提标改造，加快一污厂施工进度，2023年12月底前底完成设备安装调试试运行。

（2）严格整治畜禽养殖。严格落实禁养区、限养区管理规定，禁养区畜禽全面退出清零、限养区规范养殖，实现畜禽养殖排放管控全覆盖。

（3）全面加强河（湖）长制工作。2023年12月底前完成万家大沟、窑沟、白渔河、中河河道综合治理主体工程建设，2024年12月底前完成者湾河、大新河、红旗河3条河道综合治理主体工程，确保入湖河流水质稳步改善。

七、玉溪市第三污水处理厂和管网建设推进缓慢。《云南省城镇污水处理及再生利用设施建设规划（2016—2020年）》和《玉溪市城镇污水处理设施建设规划（2016—2020年）》均明确要求“完成玉溪市第三污水处理厂建设”，中央生态环境保护督察、中央审计、省级生态环境保护督察均反馈指出项目建设推进缓慢问题，截至督察，第三污水处理厂管网工程仅完成管道铺设约3.8千米，完成管网总工程量约58%，厂区工程完成62%，按照此进度2022年年底难以完成整改任务。

责任单位：红塔区党委和人民政府

牵头单位：市住房城乡建设局

配合单位：市财政局、市国资委

整改目标：建成玉溪市第三污水处理厂，新增污水处理能力5万立方米/日。

整改时限：2023年年底

整改措施：

1．2023年6月底前完成玉溪市第三污水处理厂建设进水调试，新增污水处理能力5万立方米/日。

2．2023年12月底前完成玉溪市第三污水处理厂配套管网建设。

八、涉重金属废渣堆存点整改工作推进缓慢。

责任单位：相关县（市、区）党委和人民政府

牵头单位：市生态环境局

配合单位：市工业和信息化局、市应急局、市水利局、市自然资源规划局

整改目标：完成涉重金属废渣堆存点环境风险隐患排查整治，对环境风险实施管控。

整改时限：2023年年底

整改措施：

1．开展涉重金属废渣堆存点环境风险排查及评估，依据环境风险情况编制“一点一策”整治方案并开展整治。

2．印发《玉溪市涉重堆存点验收销号工作指导意见》，加快推进整改工作，分批次组织验收。

九、中央生态环境保护督察交办群众举报问题整改有待加快。2021年，中央生态环境保护督察交办群众举报问题涉及玉溪市174件，截至目前，还有1件未办结，4件重点件未完成省级验收、8件一般件未完成市级验收，整改有待加快。

责任单位：各县（市、区）党委和人民政府

牵头单位：市生态环境局、市住房城乡建设局、市工业和信息化局按照原整改方案责任分工负责

整改目标：完成交办群众举报问题整改和验收销号。

整改时限：2023年年底

整改措施：

1．督促县（市、区）完成峨山小海洽公路扬尘、噪声扰民问题整改，分类完成12件群众举报问题整改验收。

2．持续加强对重点排污企业日常双随机检查，坚决防止问题反弹回潮。

十、执行政策不严不实。督察发现，华宁县在2021年4月仅淘汰拆除2座砖瓦土窑。截至2022年11月16日，应淘汰拆除土窑82座，只淘汰拆除42座，仍有40座未淘汰，完成率仅为51%。

责任单位：华宁县党委和人民政府

牵头单位：市工业和信息化局

配合单位：市生态环境局、市自然资源规划局

整改目标：严格执行国家产业政策，依法依规对不符合产业政策和发展规划布局的砖瓦土窑限期关闭退出。

整改时限：2023年年底

整改措施：

- 2023年12月底前，完成剩余40座土窑淘汰拆除工作。

十一、云南活发磷化有限公司未完成节能审查。

责任单位：华宁县党委和人民政府

牵头单位：市发展改革委

配合单位：市工业和信息化局

整改目标：严格执行政策，完成省级节能审查工作。

整改时限：2023年年底

整改措施：

1．加强向省级部门沟通汇报，按照产业政策及时对接节能审查工作。

2．强化监管，节能审查未完成前，项目不得开工建设。

十二、“三湖”保护治理形势依然严峻。“三湖”保护治理仍处于打基础、补短板、强弱项的攻坚阶段，山水林田湖草沙一体化保护修复尚未形成体系，抚仙湖存在自然补水不足、水位水量下降、水质变化的趋势，保持Ⅰ类水质压力较大。星云湖局部区域蓝藻水华仍然频发，水质保持Ⅴ类向好基础仍不牢固；杞麓湖水质2022年年底难以实现脱劣目标。星云湖湖心、杞麓湖湖心2个国控断面，星云湖李家湾、螺蛳铺和杞麓湖湖管站、马家湾4个省控断面在“十四五”期间难以达到考核要求，系统治湖、源头治湖、精准治湖、依法治湖还有不少差距。

责任单位：江川区、澄江市、通海县党委和人民政府

牵头单位：市抚仙湖管理局

配合单位：市住房城乡建设局、市生态环境局、市自然资源规划局、市水利局、市农业农村局、市林草局、市发展改革委

整改目标：抚仙湖、星云湖、杞麓湖水质达到“十四五”规划水质目标要求。

整改时限：2025年年底

整改措施：

1．强化系统保护治理。统筹推进“三湖”水环境保护治理“十四五”规划项目建设，开展“十四五”规划中期评估，强化治湖措施判别，突出控源截污治污，逐步形成“三湖”流域山水林田湖草沙一体化保护修复体系，力争星云湖、杞麓湖国控、省控断面达到“十四五”期间考核要求。

2．完善“三湖”截污治污系统。抚仙湖常态化开展流域内截污治污大排查大整治工作，解决管网雨污混流、错接漏接、跑冒滴漏等问题，提升截污治污水平；星云湖围绕流域截污治污系统实现全覆盖的目标，新建32个山区自然村截污治污系统，优先实施沿河13个重点村落截污治污系统提升改造，开展城镇管网普查工作，完成主城区5个老旧小区改造，同步推进小区雨污分流管网建设；杞麓湖围绕流域截污治污系统实现全覆盖的目标，分圈分批分类治理城乡污水，对老城区管网进行再摸排再改造，实施沿湖沿河119个自然村截污治污系统建设，优先完成沿河沿湖68个重点村落。

3．治理农业面源污染。深化农业生产方式革命，推进农业绿色转型升级；深入开展抚仙湖耕地休耕轮作，继续推广星云湖和杞麓湖生态轮作模式，优化调整种植结构；实施化肥减量增效示范项目、地膜回收项目、秸秆综合利用，落实化肥农药施用参考标准，推广有机肥替代部分化肥，从源头上有效削减农业面源污染负荷；持续加强“三湖”畜禽养殖分区管控。

4．健全垃圾收处体系。加强澄江市生活垃圾焚烧发电项目运行管理，抚仙湖流域内生活垃圾无害化处理率达到100%；完成星云湖流域3座垃圾转运站建设，加强对非正规垃圾堆放点的管理维护，消除污染隐患和风险；完成江川－通海－华宁垃圾焚烧发电项目建设并投运，着力提升杞麓湖流域垃圾处理能力。

5．持续整治河道库塘。深化河（湖）长责任制，常态化开展“河长清河”、“清四乱”行动；2023年完成抚仙湖8条主要入湖河道水质提升主体工程、杞麓湖4条主要河道综合治理主体工程；2024年完成抚仙湖5条主要入湖河道水质提升主体工程、杞麓湖3条主要河道综合治理主体工程、星云湖周官河河口康美湿地生态修复工程及渔村河生态清洁小流域治理工程建设；严格执行调蓄带调度管理制度，强化调蓄带、湿地对雨水和农田退水的拦截、收集、回用功能，从源头上控制污染入湖。

6．落实最严格水资源管理制度。推动“三湖”流域农业水价综合改革，统筹实施澄江市城乡供水一体化项目，完成沿湖需关停拆除取水设施的工作，加强取水替代项目运行，稳步提升抚仙湖流域供水替代能力；统筹实施江川区城乡供水一体化项目，严格执行星云湖年度取水总量；科学开展杞麓湖生态补水工作。

7．持续抓好生态修复。推进绿化美化三年行动，实施森林抚育，统筹推进面山绿化、森林管护，加强公益林管护天然商品林停伐管护，着力提升流域生态系统功能。

十三、入湖河道水质还不达标。抚仙湖入湖部分河道个别月份水质不达标；星云湖入湖河道水质劣Ⅴ类由2021年2条增至2022年3条；杞麓湖7条入湖河流水质仍为劣Ⅴ类。

责任单位：江川区、澄江市、通海县党委和人民政府

牵头单位：市水利局

配合单位：市生态环境局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市抚仙湖管理局

整改目标：“三湖”主要入湖河道应封堵排口实现全面封堵，主要入湖河道水质持续改善。

整改时限：2024年年底

整改措施：

1．进一步排查梳理“三湖”主要入湖河道排口，完成抚仙湖、星云湖、杞麓湖主要入湖河道应封堵排口的封堵工作。常态化开展“河长清河”行动，推进河道面貌持续改善。

2．完成抚仙湖13条主要入湖河道水质提升、星云湖3条入湖河道综合整治、杞麓湖7条主要河道综合治理主体工程。加强入湖河道水质监测，每月开展入湖河道监测分析和通报。

3．加强入河排污口监督管理工作，制定印发《玉溪市加强入河排污口监督管理工作方案》，分年度推进“三湖”主要入湖河道排污口排查和分类整治工作。

十四、精准截污治污尚未实现。抚仙湖流域虽实现截污治污全覆盖，但6个片区仍存在错接漏接、跑冒滴漏、雨污混流等突出问题；星云湖流域还有32个自然村未建成污水收处系统，江川区主城区雨污分流管道改造未完成；杞麓湖流域内171个自然村尚未建成截污系统，已建成的仍然存在雨污分流不完善、截污治污不彻底等问题。抚仙湖流域海口镇、禄充等污水处理厂“清水进、清水出”的问题仍然存在，江川西片区污水处理厂尚未建成，通海县第二污水处理厂提标改造进展缓慢。

责任单位：江川区、澄江市、通海县党委和人民政府

牵头单位：市住房城乡建设局

配合单位：市生态环境局

整改目标：实现精准截污治污，完成抚仙湖流域6个片区错接漏接、跑冒滴漏、雨污混流等问题核查整改，提高澄江市海口镇、禄充等污水处理厂进水浓度；完成星云湖流域32个自然村污水收处系统、江川区主城区雨污分流工程建设；完成杞麓湖流域内171个自然村截污系统建设，排查雨污分流不完善、截污治污不彻底等问题并进行整改。

整改时限：2024年年底

整改措施：

1．开展澄江市管网排查整治工作，推行排水许可管理，完成错接漏接、跑冒滴漏、雨污混流等6个片区的整改工作。加强污水处理厂运营管理，提高海口镇、禄充等污水处理厂进水浓度。

2．2023年完成星云湖流域32个山区空白村中15个村的截污治污系统建设，开展城镇管网普查工作，完成江川区翠大线、江通路主城区段雨污分流管网改造，完成主城区5个老旧小区改造，同步推进小区雨污分流管网建设，减少生活污水溢流；2024年完成江川区西片区污水处理厂工程建设，新增污水处理能力1万立方米/日，完成星云湖流域32个山区空白村中其余17个村的截污治污系统建设。

3．加快杞麓湖流域雨污分流管网建设，杞麓湖按照城乡区别、因地制宜、由近及远、分片集中、全收全处的原则，从湖边河边开始，分圈分批分类，精准有效截污治污，2023年完成沿河沿湖68个自然村截污治污工作，2024年完成其他自然村截污治污工作。持续开展污水管网排查工作，整改雨污混流、错接漏接问题，切实提高生活污水收集处理率；完成通海县第二污水处理厂提标改造，科学提高排放标准。

十五、农业面源污染仍然突出。抚仙湖流域种植方式和经营模式尚处于转型阶段，市场主体正在培育，经营方式还需加快转变；星云湖流域农业种植方式和经营模式转变不明显；杞麓湖流域农业种植结构调整、生产方式、组织模式还没有根本转变，不合理施用化肥农药现象依然存在。“三湖”径流区内规模畜禽养殖还未有效控制。

责任单位：江川区、澄江市、通海县党委和人民政府

牵头单位：市农业农村局

配合单位：市财政局、市自然资源规划局、市生态环境局

整改目标：推进“三湖”流域农业种植方式、生产方式和经营模式转变，有效减少大水大肥蔬菜种植面积，实现禁养区畜禽养殖应退尽退，加快抚仙湖、星云湖、杞麓湖流域农业绿色转型发展。

整改时限：2023年年底

整改措施：

1．加快经营模式转变，调整优化种植结构。加快市场主体培育，推进组织模式、经营方式转变，调整优化种植结构。

2．加快生产方式转变，推进化肥农药减量。全面推广以测土配方施肥、有机肥替代部分化肥、病虫害绿色防控、统防统治为主的绿色种植模式，减少化肥农药施用量。

3．严格畜禽养殖管理，加强分区管控。全面落实畜禽养殖禁限养区管理规定，持续加强分区管控，禁养区克期退出，限养区克期规范，实现粪污全收处、不外排。抚仙湖流域强化退后监管，防止反弹回潮，巩固全面禁养成果；星云湖和杞麓湖流域完成畜禽养殖禁养区的散养户退出及限养区内规范化养殖。

十六、沿湖调蓄带清理进度慢。“三湖”湖外农业用水循环工程均未完成，环湖调蓄带生态功能仍未得到提升。星云湖调蓄带水资源循环利用闭环体系尚未形成，11个溢流口低于截污沟水位，存在“污水入湖、截而不治、藏污纳垢、零存整取”等隐患。

责任单位：江川区、澄江市、通海县党委和人民政府

牵头单位：市水利局

配合单位：市生态环境局、市抚仙湖管理局、市林草局

整改目标：环湖调蓄带生态功能得到提升，生态环保效益得到发挥。

整改时限：2024年年底

整改措施：

1．加快实施“三湖”湖外农业用水循环工程建设，完成抚仙湖北岸生态调蓄带水资源循环利用工程建设并投入运行，完成星云湖调蓄带水资源循环利用工程项目主体工程建设，完成杞麓湖调蓄带水资源循环利用工程项目主体工程建设。

2．加强对星云湖调蓄带11个溢流口日常监督管理，严格执行调蓄带调度管理制度，雨季前开展调蓄带抽空、清淤、晒塘，适时开展湿地清淤、收割、补种等工作，防止污染入湖。

3．持续开展好“三湖”调蓄带水质监测，强化水质分析，为科学开展水资源调度提供依据。

十七、水资源开发利用程度偏高。

责任单位：江川区、澄江市、通海县党委和人民政府

牵头单位：市水利局

配合单位：市抚仙湖管理局

整改目标：江川区、澄江市、通海县达到玉溪市“十四五”用水总量控制目标。

整改时限：2023年年底

整改措施：

1．全面落实最严格水资源管理制度，实施水资源消耗总量和强度双控行动，将用水总量控制目标和用水效率控制目标完成情况纳入玉溪市实行最严格水资源管理制度考核内容，严格考核强化考评结果运用。

2．对抚仙湖沿湖需关停取水设施开展关停拆除工作，加快实施抚仙湖取水替代工程项目建设。

3．加强“三湖”流域取用水工作日常监管，按照取用水管理领域“双随机、一公开”监督工作要求开展1次监督检查，规范取水促进“三湖”区域水资源节约保护和合理开发利用。

十八、流域空间管控不到位。抚仙湖保护治理相关规划衔接不充分，《抚仙湖保护治理和科学利用专项规划（2018—2035）》修编和《澄江市国土空间规划》编制未完成。

责任单位：澄江市党委和人民政府

牵头单位：市自然资源规划局、市抚仙湖管理局

配合单位：市住房城乡建设局、市林草局

整改目标：按照“多规合一”要求完成《抚仙湖保护治理和科学利用专项规划（2018—2035）》修编和《澄江市国土空间规划》编制，严格执行强化空间管控。

整改时限：2023年年底

整改措施：

1．完成《抚仙湖流域国土空间保护和科学利用专项规划（2021—2035）》和《澄江市国土空间规划》编制、报批，将自然资源部2022年10月14日批准启用的国土空间“三区三线”划定方案纳入《抚仙湖流域国土空间保护和科学利用专项规划（2021—2035）》。

2．依法依规对占生态修复区的房地产开发项目进行处置。对未建地块全部清退，一律不再开发建设，实施生态修复。对已建地块进行严格监管。对在建地块停止建设，分类管控。

十九、保护区居民退出工作推进慢。抚仙湖流域未按计划完成生态移民搬迁，杞麓湖一级保护区内、星云湖流域内违规违建问题未完成整改。

责任单位：江川区、澄江市、通海县党委和人民政府

牵头单位：市住房城乡建设局、市抚仙湖管理局

配合单位：市自然资源规划局

整改目标：完成抚仙湖生态移民搬迁，加快“三湖”一级保护区内违规违建建构筑物整治。

整改时限：2025年年底

整改措施：

- 严格落实抚仙湖“三区”管控措施，围绕“十四五”期间分批次、稳步有序推进剩余生态移民搬迁工作的目标，全力做好一级保护区内居民退出工作。

- 扎实推进抚仙湖、星云湖、杞麓湖一级保护区内违规违建建构筑物整治，长效常态管控、按要求时限退出。

二十、城镇“两污”建设严重滞后环境问题突出。玉溪市在落实长江经济带披露问题整改、《云南省“十四五”长江经济带城镇污水垃圾处理专项行动实施方案》，加快完善城镇污水垃圾收集处理及资源化利用体系，提升城镇污水垃圾处理效能等方面系统推进落实、落地见效上还有较大差距，未按照相关规划目标要求，切实推动城镇生活污水源头、系统、综合治理。

责任单位：各县（市、区）党委和人民政府

牵头单位：市住房城乡建设局

整改目标：城市污水集中收集率力争达到70%，乡镇镇区生活污水处理设施覆盖率达到70%以上；城市生活垃圾焚烧处理能力占比达到65%，生活垃圾资源化利用率达到60%，乡镇镇区生活垃圾处理设施覆盖率达到80%以上。

整改时限：2025年年底

整改措施：

1．强化规划引领，系统谋划两污补短板项目，印发“一水两污”设施体系规划，指导各县（市、区）完善城镇污水垃圾收集处理及资源化利用体系。

2．制定管网排查方案，全面系统开展管网排查。排查市政管网及污水处理设施建设结构及功能现状，梳理管网覆盖空白区、错接混接、破损漏损、雨污混流、污水直排等问题。

3．严格落实《云南省城镇污水处理厂运行管理考核办法》，规范污水处理厂运行，加强污水处理厂日常监管工作，坚持每年一考评。

4．落实《云南省“十四五”长江经济带城镇污水垃圾处理专项行动实施方案》，按期推进规划中污水垃圾处理设施项目建设任务。

5．结合国开行支持玉溪的“一水两污”项目和“十四五”规划的项目，指导各县（市、区）做好项目储备和申报，加快推进乡镇镇区污水、农村生活垃圾处理设施建设，补齐污水垃圾短板。

二十一、生活污水集中收集率偏低，收集处理效能不高。资料显示，全市城市污水集中收集率46%，均存在雨污分流不彻底、管网不配套、雨季污水溢流进入河道等问题。

责任单位：各县（市、区）党委和人民政府

牵头单位：市住房城乡建设局

配合单位：市生态环境局

整改目标：城市污水集中收集率力争达到70%，乡镇镇区生活污水处理设施覆盖率达到70%以上。

整改时限：2025年年底

整改措施：

1．统筹组织，邀请专业检测机构，全面系统排查检测城市市政管网及污水处理设施建设结构及功能现状，检测梳理管网覆盖空白区、错接混接、破损漏损、雨污混流、污水直排、用户接入盲区等基本情况，统筹城市更新，基本消除建成区内污水直排口、管网空白区，整治雨污混流、错接混接问题。

2．针对进水BOD浓度低于100mg/L的污水处理厂制定“一厂一策”整治方案，准确查找原因，提升污水收集处理效能，提高进水浓度。

3．组织专业排查，查明玉溪市第一、第二污水处理厂管网覆盖片区个别月份进水COD浓度平均超出进水设计限值原因，及时整改。

4．督促新平县、澄江市、元江县通过管网排查整治，有效提高污水收集率和污水处理厂进水浓度，解决“清水进厂、污水入河”问题。

- 推行排水许可管理，修订完善排水管理办法，开展城镇污水排入排水管网许可证发放工作。

6．加快推进乡镇镇区生活污水处理设施建设，确保2025年年底乡镇镇区生活污水处理设施覆盖率达到70%以上，设施覆盖数达到43个以上。

- 完善已建成污水处理设施及配套管网，提升扬武镇、戛洒镇等建设标准较低、运行负荷严重不足的污水处理厂（站）处理能力。

二十二、主城区黑臭水体全面反弹。督察发现，红塔区黑臭水体整治成效不明显，城区截污治污推进缓慢。由于黑臭水体存在，直接影响玉溪大河水质。

责任单位：红塔区党委和人民政府

牵头单位：市住房城乡建设局

配合单位：市生态环境局、市发展改革委、市水利局

整改目标：消除金水河、中心沟下段、玉溪大河下段、玉带河、纵一路截洪沟、白龙河、红旗河7条河流的黑臭情况。

整改时限：2024年年底

整改措施：

1．制定《玉溪市红塔区城市黑臭水体整治方案》和“一河一策”系统化整治方案，实施冯井片区生活污水截污及中心沟防洪能力提升工程、红塔区污水管网完善工程、红塔区内涝治理工程、科创大道—白龙路污水管道工程等7个工程项目，力争2023年金水河、纵一路截洪沟消除黑臭，2024年全面消除黑臭。

2．压实河长制责任，认真开展“河长清河”行动，督促开展河道清淤工作，推进东风大沟南段（金水河）、中心沟下段、玉溪大河下段、玉带河、白龙河、红旗河面貌持续改善。

二十三、污泥处置无害化资源化利用极低。全市无一座污泥无害化处理设施，每年约9500吨污泥处置不规范，无害化资源化利用水平极低，环境污染隐患突出。如易门县污水处理厂污泥未经稳定化和无害化处理违规使用，形成二次污染风险隐患。

责任单位：各县（市、区）党委和人民政府

牵头单位：市住房城乡建设局

配合单位：市发展改革委、市生态环境局

整改目标：城市污泥无害化处置率达到90%以上。

整改时限：2025年年底

整改措施：

1．强化规划引领，统筹谋划，启动全市污泥处置专项规划。

2．启动中心城区污泥处置项目前期工作，尽快启动项目建设，推进污泥资源化利用。

3．强化日常监管，督促各县（市、区）规范处置，鼓励采用热水解、厌氧消化、好氧发酵、干化等方式进行无害化处理，鼓励利用垃圾焚烧厂、燃煤电厂、水泥窑等设施协同处置污泥，限制未经脱水处理达标的污泥在垃圾填埋场填埋、运往种植基地利用。

4．督促易门县加强污水处理厂污泥处置监督管理，及时整改违规污泥处置问题。

二十四、生活垃圾处置设施建设推进不力。玉溪市“十四五”长江经济带城镇污水垃圾处理专项行动实施方案明确，应于2022年年底前开工建设江川—通海—华宁垃圾焚烧发电项目，截至目前，均未启动建设。新平县、易门县垃圾焚烧项目仍处于前期选型阶段。乡镇镇区生活垃圾环卫一体化体系尚未全面建立。

责任单位：江川区、通海县、华宁县、易门县、峨山县、新平县、元江县党委和人民政府

牵头单位：市住房城乡建设局

配合单位：市发展改革委、市财政局

整改目标：新增生活垃圾焚烧处理能力700吨/日以上；乡镇镇区生活垃圾处理设施覆盖率达到80%以上。

整改时限：2025年年底

整改措施：

1．抓紧推进江川—通海—华宁生活垃圾焚烧发电项目，完成主体工程建设。

2．加快新平县、易门县垃圾焚烧项目的工艺选型工作，积极推进前期工作，尽快启动建设。

- 加快推进乡镇镇区生活垃圾处理设施建设，2023年底乡镇镇区生活垃圾处理设施覆盖率达到75%，2024年底达到80%以上。

二十五、生活垃圾填埋场环境风险极大。玉溪市共有9座城市生活垃圾填埋场，其中5座将在2至4年内满库容，相应的替代措施现阶段还停留在规划论证阶段，垃圾围城风险隐患逐渐凸显。

责任单位：各县（市、区）党委和人民政府

牵头单位：市住房城乡建设局

配合单位：市财政局

整改目标：消除易门、元江、新平、江川、通海5座生活垃圾填埋场环境风险隐患。

整改时限：2023年年底

整改措施：

1．统筹谋划，积极推进江川—通海—华宁生活垃圾焚烧发电项目，元江县、新平县、易门县小型垃圾焚烧项目建设，推进城乡垃圾一体化设施建设，制定应急预案，谋划替代措施，消除垃圾围城的隐患。

2．加强易门、元江、新平、江川、通海5座生活垃圾填埋场整治工作，制定“一场一策”，排查设施老化、堆体、渗滤液处置、“四水分流”、渗滤液外溢等环境风险隐患，及时开展整改。

3．排查全市城市生活垃圾填埋场环境风险隐患，形成问题清单，有序开展整治。

4．加快垃圾填埋场渗滤液处置工作，消化存量，控制增量。

二十六、矿山生态修复任重道远，历史遗留矿山整改推进慢。

责任单位：各县（市、区）党委和人民政府

牵头单位：市自然资源规划局

配合单位：市财政局、市生态环境局、市农业农村局、市水利局、市应急局、市林草局

整改目标：完成“三湖”流域矿山和易门县军哨矿矿山生态修复任务，全市未治理历史遗留矿山大幅减少。

整改时限：2025年年底

整改措施：

1．全面排查摸清全市历史遗留矿山底数，制定修复方案，有序推进历史遗留矿山修复工作。

2．分类分批有序推进全市历史遗留废弃露天矿山生态修复。力争2023年12月底前完成“三湖”流域历史遗留矿山的生态修复。2025年年底前，全市历史遗留废弃露天矿山生态修复工作取得重大进展，未治理矿山数量大幅减少。

3．及时组织易门县军哨矿矿山生态环境勘查及生态修复规划设计方案审查，启动矿山生态修复工作，力争2024年12月底前完成易门县军哨矿矿山生态修复。

二十七、矿山监督管理不到位。

责任单位：各县（市、区）党委和人民政府

牵头单位：市自然资源规划局

配合单位：市财政局、市生态环境局、市应急局、市林草局

整改目标：规范持证矿山生态修复监管工作，督促矿山企业履行生态修复责任，依照相关规定查处未履行矿山生态修复责任行为。

整改时限：2025年年底

整改措施：

1．开展全市持证矿山生态修复专项检查工作，查清持证矿山履行生态修复责任情况，2023年6月底前建立全市持证矿山监管台帐，督促生产矿山企业按照《矿山地质环境保护与复垦方案》开展生态修复。

2．督促易门县浦贝矿业有限公司赵普新沟白钨矿进行整改，按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》履行生态修复责任，力争2024年6月底前完成123.591亩采空区治理修复。

3．督促云南玉溪仙福矿冶有限公司鲁奎山铁矿进行整改，按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》履行生态修复责任，力争2024年12月底前完成51.08亩采空区治理修复。

4．督促云锡元江镍业有限责任公司进行整改，按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》履行生态修复责任，力争2024年12月底前完成4个采空区治理修复。

5．督促昆明钢铁集团有限责任公司加快上厂铁矿矿山生态修复工作，力争2023年12月底前完成生态修复任务。

6．压实各县（市、区）落实监管责任，依法查处矿山违反《土地复垦条例》的行为。

二十八、矿权办理审查把关不严。玉溪市相关职能部门未按相关法律法规要求，严格审核把关，云南马龙产业华宁磷化工公司等5座矿山未编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》。全市持证矿山中有17座矿山在未设立基金账户、未预存基金的情况下，为其中5座矿山企业办理矿权或矿权延续手续。

责任单位：红塔区、江川区、华宁县、易门县、峨山县、新平县、元江县党委和人民政府

牵头单位：市自然资源规划局

配合单位：市财政局

整改目标：严格执行矿业权审查审批规范，依法依规办理矿业权登记。督促涉及的矿山编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，设立基金账户、计提基金。

整改时限：2024年年底

整改措施：

1．督促云南马龙产业华宁磷化工公司等5座矿山整改。对具备延续条件的矿山，督促矿业权人于2024年12月底前编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》。

2．督促17座矿山整改。对已办理矿权延续手续的县级发证采矿权矿山，由涉及县（市、区）督促矿山企业于2023年12月底前编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，设立基金账户并计提基金；对剩余未设立基金账户的矿山进行分类处置，具备延续条件的矿山，督促矿业权人按照《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，设立基金账户并计提基金；对已关闭的矿山编制《矿山地质环境恢复治理和土地复垦工程规划设计方案》，报县（市、区）备案后实施矿山生态修复。

3．严格按照“同一矿种同级出让登记”依法开展矿业权登记审批，持续开展矿业权联勘联审和矿山生态环境综合评估工作，杜绝违规审批。

二十九、环境质量改善不明显。2021年，全省16个州（市）国控、省控地表水环境质量考核，星云湖、杞麓湖等部分国控、省控断面水环境质量较差，水质优良率全省排名靠后。2022年1至8月，全省排名仍然靠后。

责任单位：各县（市、区）党委和人民政府

牵头单位：市生态环境局

配合单位：市水利局、市抚仙湖管理局、市农业农村局、市自然资源规划局、市工业和信息化局

整改目标：好水断面水质不下降，差水断面水质逐步得到提升，全面消除劣Ⅴ类水体断面，全市国控、省控地表水断面水质优良率达到省级下达的指标计划要求。

整改时限：2025年年底

整改措施：

1．按照“保护好水，治理差水”的思路，强化地表水分类管控，密切关注国控、省控断面水质状况，及时分析研判水质数据，水质出现异常情况，及时组织开展原因排查、污染源溯源、函告预警、帮扶指导和督促整改工作。

2．全面落实河（湖）长制，推进河湖“清四乱”“河长清河”行动常态化、规范化，推动河湖面貌好转。

3．加强入河排污口监督管理工作。制定《玉溪市加强入河排污口监督管理实施方案》，分年度推进重点河流和“三湖”主要入湖河道排污口排查和分类整治工作。2023年底前完成红河干流（玉溪段）、南盘江干流（玉溪段）、曲江干流（玉溪段），抚仙湖、星云湖、杞麓湖主要入湖河道排污口排查；2025年底前完成南盘江和红河一级支流排污口排查；基本完成红河干流（玉溪段）、南盘江干流（玉溪段）、曲江干流（玉溪段），抚仙湖、星云湖、杞麓湖及其主要入湖河流排污口整治。

4．持续深化“三湖”保护治理，严格执行“三湖”保护条例，推进“三湖”水环境保护治理“十四五”规划和“一湖一策”项目实施。

5．江川区和红塔区分别制定实施九溪河净化坝断面水质提升工作方案、曲江矣读可断面水质提升工作方案，确保两个断面水质实现稳定向好。

三十、县城水源地保护仍需加强。飞井海水库作为红塔区主要饮用水源，仍存在农业面源污染隐患突出等管控不到位的问题。通海县于2013年8月起将柿花树隧道水源作为县城主要供水水源，目前尚未完成保护区划定。

责任单位：各县（市、区）党委和人民政府

牵头单位：市水利局

配合单位：市生态环境局、市农业农村局

整改目标：飞井海水库水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）集中式生活饮用水水源地标准要求。开展通海县柿花树隧道水源保护区划定和保护工作，县城居民供水饮水得到保障。

整改时限：2024年年底

整改措施：

1．严格依法加强饮用水水源地保护，及时修复飞井水库隔离网，规范警示牌设置，加强水库管理范围周边巡逻，加强联合执法检查，积极防范环境污染风险隐患。

2．开展飞井水库周边农业面源污染隐患排查整治工作，摸清底数，积极引导和合理优化调整农业种植结构，推广科学施肥技术，使用生物农药或高效、低毒、低残留农药，强化规模化畜禽养殖污染防治工作。

3．开展通海县柿花树隧道水源保护区划定和保护工作，确保县城居民供水饮水得到保障。

4．开展全市县级以上水源地环境风险隐患排查工作，建立风险隐患清单，落实风险防控措施。

三十一、小散乱企业整治不彻底。《玉溪市生态文明建设规划（2019—2025年）》明确“到2019年年底，基本完‘散乱污’企业及集群综合治理”，但督察发现，通海县仍有44家未完成。研和工业园区峨山县双小片区和江川区螺蛳铺片区多个铁精粉料场、免烧砖厂、石材加工厂等小散乱企业，环境脏乱差问题均未得到彻底整治。

责任单位：江川区、通海县、峨山县党委和人民政府

牵头单位：市工业和信息化局

配合单位：市发展改革委、市自然资源规划局、市市场监管局、市住房城乡建设局、市生态环境局、市应急局

整改目标：基本完成小散乱企业的整治。

整改时限：2025年年底

整改措施：

1．通海县、峨山县、江川区人民政府统筹工业和信息化、发展改革、生态环境、自然资源、市场监管、住房和城乡建设、应急管理等部门，开展排查工作，2023年底前建立“小散乱”企业整治清单。

2．研究制定“一企一策”整治方案，细化整治措施，2025年底前分类分步实施综合整治。积极引导、推动企业转型升级发展。

3．强化源头控制，对新上项目严格审查，规范审批管理。加强日常监管，督促企业落实主体责任，规范环境管理。

三十二、部分行业、区域环境问题突出。危险废物经营重点企业云南新昊环保科技有限公司，违法处置危险废物。

责任单位：易门县党委和人民政府

牵头单位：市生态环境局

配合单位：市公安局

整改目标：规范危险废物收集、贮存、转移和处理处置。

整改时限：2023年年底

整改措施：

1．积极配合相关部门做好云南新昊环保科技有限公司案件处理。

2．开展危险废物专项排查整治行动，对持《危险废物经营许可证》企业加强执法监管，开展专项排查，形成问题清单，分类整治。

三十三、部分行业、区域环境问题突出。新平县戛洒江段采砂及砂石加工企业，污水、扬尘污染防治措施不到位，环境问题突出。

责任单位：新平县党委和人民政府

牵头单位：市水利局

配合单位：市生态环境局、市工业和信息化局

整改目标：河道采砂企业污染防治措施落实到位，河道采砂场存在的环境突出问题得到解决。

整改时限：2024年年底

整改措施：

1．组织开展全县河道采砂石场和砂石加工企业污水、扬尘污染等突出环境问题的排查工作，“一场一策”制定整改清单，严格对标整改销号。

2．加强河道采砂企业污染防治措施日常监管，压实企业主体责任，严格落实物料、产品堆场遮盖、洒水等扬尘污染防治措施。

3．督促设有砂石料加工设备的企业建设污水处理池和污水循环利用设施，杜绝生产废水未经处理直排河道。

三十四、部分行业、区域环境问题突出。红塔区高龙潭历史遗留废渣已通过验收，解除挂牌督办，但督察发现，2022年8月地下水中多个点位指标严重超标，并无下降趋势。

责任单位：玉溪高新区管委会

牵头单位：市生态环境局

配合单位：市工业和信息化局

整改目标：持续跟踪高龙潭历史遗留废渣风险管控成效，积极管控历史遗留废渣片区地下水环境风险。

整改时限：2024年年底

整改措施：

1．加强高龙潭历史遗留废渣周边监测点位水质监测，及时获取精确、完整的地下水水质状况数据；根据监测数据变化情况，每季度对高龙潭历史遗留废渣原位风险管控项目成效出一次分析报告。

2．根据成效分析报告，每半年组织专家对高龙潭历史遗留废渣风险管控工程实施效果进行分析研判，根据研判进一步完善、优化后续工作和配套措施。

3．强化减量化处理，持续对高龙潭历史遗留废渣风险管控工程监测井中的地下水实施污染物减量化处理。

三十五、部分行业、区域环境问题突出。易门县螃蟹箐建筑垃圾填埋场管理运行不严格，填埋场定位不清，混堆导致的环境隐患问题突出。

责任单位：易门县党委和人民政府

牵头单位：市住房城乡建设局

配合单位：市生态环境局

整改目标：规范易门县螃蟹箐建筑垃圾填埋场管理，消除环境风险隐患。

整改时限：2024年年底

整改措施：

1．强化对易门县螃蟹箐建筑垃圾填埋场的行业指导和日常监督管理，不断完善管理制度，做好固废来源、种类、数量等的登记管理。

2．抓好填埋场现状扬尘、雨水流入等问题整改，完善导排系统，落实好已堆填区域边坡护坡、覆土、复绿等工作。

3．清理与建筑垃圾填埋场无关的物料，规范建筑垃圾的堆存和填埋。

4．加大垃圾分类宣传，推行生活垃圾源头分类收集治理，加强生活垃圾监督管理，杜绝生活垃圾进场填埋。

三十六、畜禽养殖行业亟待规范。新平、元江等县畜禽养殖行业监管指导不到位，部分养殖场粪污资源化利用率极低，相关配套设施不完善，环境污染隐患尤为突出。

责任单位：各县（市、区）党委和人民政府

牵头单位：市农业农村局

配合单位：市生态环境局、市自然资源规划局

整改目标：加强畜禽养殖行业粪污资源化利用监管指导力度，提升畜禽粪污资源化利用水平。完成扬武镇三个养殖场的整改工作。

整改时限：2023年年底

整改措施：

1．加强新建畜禽规模养殖场的建设管理。新建畜禽养殖场必须符合有关法律法规和相关规定要求，建设过程中污染防治设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，从根本上扭转养殖场（户）重养殖轻环保的落后思想。

2．完成督察中所发现扬武镇德欣养殖场、云氏肥猪养殖场和易志奇养殖场的整改工作，完善配套无害化处理、养殖废水收集利用等粪污处理设施设备，加强监管，认真落实畜禽规范养殖各项措施。

3．对涉嫌环境违法的行为进一步调查核实，依法依规查处。

4．建立畜禽养殖废弃物资源化利用排查整改工作机制，按照分类排查的原则，每年对辖区内规模养殖场开展一次全面排查，对排查出的问题及时督促指导养殖场（户）进行整改。

三十七、生物多样性保护有待加强。2021年国家发布了最新的国家重点保护野生动植物名录，保护物种有了较大调整，但玉溪市未能开展第三轮调查，一些重要生物多样性本底资源情况掌握不清，底数不明。

责任单位：各县（市、区）党委和人民政府

牵头单位：市林草局

配合单位：市农业农村局、市住房城乡建设局

整改目标：实施生物多样性资源调查和外来入侵物种普查，摸清资源家底和外来入侵物种情况，根据调查结果科学开展生物多样性资源保护和外来入侵物种防控，进一步加强生物多样性资源保护。

整改时限：2025年年底

整改措施：

1．开展玉溪市第三轮野生动植物资源调查，摸清资源家底，为科学开展生物多样性保护提供依据。完成外来入侵物种普查，掌握全市重点外来入侵物种的发生种类、分布、发生面积、危害程度、寄主等基本情况，研判外来入侵物种扩散趋势，形成外来入侵物种普查报告、风险评估报告。2024年完成森林草原湿地外来入侵物种普查工作，启动第三轮野生动植物资源调查项目；2025年完成第三轮野生动植物资源调查工作。

2．加强外来物种防控，落实防控措施，强化部门联防联控，提升防控能力和效果，严格检疫监管，降低传播风险。

3．加强对外来入侵物种的重点监测和检疫工作，发现严重危害情况，及时采取精准措施，确保及时防控，减少传播。