附件4

玉溪市林业和草原局2023年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

- 森林防火专项经费

- 立项依据

森林火灾是当今世界发生面广、危害性大、时效性强、处置救助极难的自然灾害。森林火灾不仅对生态环境、自然景观造成巨大破坏，而且严重危害着人民群众的生命和财产安全，严重干扰社会稳定和经济建设。随着全球气候的变暖，森林火灾的多发性、危害性已成为森林资源的大敌，加强森林火灾防范，已成为了我国各级政府部门的重点工作之一。

项目的实施旨在为森林防火宣传、巡护、林下可燃物清理、改善防火基础设施等工作提供物资保障，由于保护区资金有限，积极争取上级主管部门项目资金是保护区发展的最佳途径，也是唯一途径，项目的实施，将加强保护区及林场周边的森林防火工作，对该区域的动植物资源管理与保护具有现实意义。因此，项目建设非常必要。

- 项目实施单位

- 玉溪市玉白顶自然保护区管护局

- 项目基本概况

- 玉溪市玉白顶自然保护区管护局地跨峨山、新平两县管护面积10.33万亩，与17个村社接壤，点多、面广、战线长，外围防火线50多千米，森林防火难度大。根据玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市森林火灾应急预案的通知（玉政办发〔2015〕114号）文件要求：储备应对森林火灾所需的扑火机具和扑火装备以及相应物资，保障扑救森林火灾的需要。我单位积极筹备森林扑灭火相应物资。多年来，保护区狠抓森林防火工作，每年的森林防火期根据《森林防火条例》组建一支专业的森林草原防灭火专业队，并多渠道争取资金保障防火应急物资储备，以确保森林防火工作顺利开展。保护区森林防火工作主要保护的对象为云南松林、常绿阔叶林、落叶阔叶林、林下灌木、草本及保护区内分布的重点保护动植物，为加强巡护、加强宣传力度，同时提高火情发生时的应急处置能力，抓住灭火的最佳时机，确保“打早、打小、打了”。

- 项目实施内容

进行森林防火宣传及防灭火物资装备采购。制作防火宣传购物袋5000个、防火宣传单面日历1200份、防火宣传对联（1.6米）850幅、防火宣传对联（1.3米）850幅、防火宣传“福”字2400张、防火宣传抽纸2000盒、采购防火宣传用水400箱，将防火宣传用品发放到附件集市和周边村社，普及推广森林草原防灭火知识，有效引导群众知晓并遵守森林草原防火期的有关规定，树立预防为先、安全至上的森林火灾防范意识。

计划采购防灭火机具用燃油937.50升、林火检查点用帐篷6顶、防灭火用望远镜5个、巡护人员巡护服套装60套、防灭火数码播放器适配U盘5个、防火宣传材料制作用碳粉6盒、防火宣传材料制作用碳粉2盒，根据森林草原防灭火工作开展情况，科学购置符合工作需求的物资装备，为森林防火巡护、林下可燃物清理、防灭火机具备勤灭火等森林防灭火工作提供燃油、物资保障。

实施防火道路太阳能路灯亮化工程。安装单臂太阳能路灯13盏、双臂太阳能路灯5盏。项目建成后能够有效提升专业队营房驻地、物资储备仓库及各管护站靠前驻守专业队处置、应对夜间突发森林火灾的快速反应能力，避免实施救援过程中，因夜暗视线不清延误战机发生安全事故，可充分利用照明设备迅速完成人员组织、物资准备输送等工作。

开展防火道路维护工作。顺英塘管护区域内2.5公里防火道路维护、路天沟管护区域内14公里防火道路维护、亚尼河管护区域内3.5公里防火道路维护。项目实施后能够有效保障林区主要防火道路畅通，为做好森林防火巡护、及时处置森林火灾奠定良好的交通通行基础，确保火情发生时第一时间集齐人力物资前往火灾现场救援。

- 资金安排情况

- 2023年市级森林防火经费200,000.00元，具体开支情况为：

- （一）用于森林防火宣传39,781.00元；

- （二）森林防火物资及配件储备40,279.00元；

- （三）防火道路维护修缮60,000.00元；

- 防火道路太阳能路灯亮化工程59,940.00元。

详见下表：

| 玉溪市玉白顶自然保护区管护局 2023年森林防火专项经费资金安排计划表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 数量 | 计量 单位 | 预算单价 （元） | 预算合计 （元） |
| 1 | 防火宣传购物袋 | 5000 | 个 | 1.65 | 8,250.00 |
| 2 | 防火宣传单面日历 | 1200 | 份 | 1.90 | 2,280.00 |
| 3 | 防火宣传用水 | 400 | 件 | 24.00 | 9,600.00 |
| 4 | 防火宣传对联（1.6米） | 850 | 幅 | 7.46 | 6,341.00 |
| 5 | 防火宣传对联（1.3米） | 850 | 幅 | 7.00 | 5,950.00 |
| 6 | 防火宣传“福”字 | 2400 | 张 | 0.90 | 2,160.00 |
| 7 | 防火宣传抽纸 | 2000 | 盒 | 2.60 | 5,200.00 |
| 8 | 防灭火机具用燃油 | 937.5 | 升 | 8.64 | 8,100.00 |
| 9 | 防灭火用帐篷 | 6 | 顶 | 450.00 | 2,700.00 |
| 10 | 防灭火用望远镜 | 5 | 个 | 1,800.00 | 9,000.00 |
| 11 | 护林员巡护服套装（巡护服、运动套装、胶鞋、帽子、背壶） | 60 | 套 | 308.00 | 18,480.00 |
| 12 | 防灭火数码播放器适配U盘 | 5 | 个 | 40.00 | 200.00 |
| 13 | 防火宣传材料制作用碳粉 | 6 | 盒 | 86.50 | 519.00 |
| 14 | 防火宣传材料制作用碳粉 | 2 | 盒 | 640.00 | 1,280.00 |
| 15 | 防火道路维护服务 | 1 | 项 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 16 | 防火道路太阳能路灯亮化工程 | 1 | 项 | 59,940.00 | 59,940.00 |
| 预算总价（小写）：￥200,000.00 （大写）：贰拾万元整 |  |  |  |  | 200,000.00 |

- 项目实施计划

（一）2023年1月-3月

支出目标：完成项目总进度的40%，支出目标80,060.00元。

- 用款计划：启动森林防火宣传及防灭火物资储备采购，计划支付防火宣传购物袋8,250.00元、防火宣传单面日历2,280.00元、防火宣传用水9,600.00元、防火宣传对联（1.6米）6,341.00元、防火宣传对联（1.3米）5,950.00元、火宣传“福”字2,160.00元、防火宣传抽纸5,200.00元、防灭火机具用燃油8,100.00元、林火检查点用帐篷2,700.00元、防灭火用望远镜9,000.00元、护林人员巡护服套装18,480.00元、防灭火数码播放器适配U盘200.00元、防火宣传材料制作用碳粉519.00元、防火宣传材料制作用碳粉1,280.00元。

- （二）2023年4月-5月

支出目标：完成项目总进度的70%，支出目标59,940.00元。

- 用款计划：实施防火道路太阳能路灯亮化工程，计划支付单臂太阳能路灯40,690.00元、双臂太阳能路灯19,250.00元。

（三）2023年6月

支出目标：完成项目总进度的100%，支出目标60,000.00元。

- 用款计划：开展防火道路维护工作，计划支付顺英塘管护区域内2.5公里防火道路维护费7,500.00元、路天沟管护区域内14公里防火道路维护费42,000.00元、亚尼河管护区域内3.5公里防火道路维护费10,500.00元。

- 项目实施成效

- （一）经济效益

- 项目实施后将持续推动林区10万亩林业产业和林业经济可持续健康发展。

- 生态效益

- 项目实施后将最大可能减少森林火灾的发生次数，有效地缓解区内森林防火压力，确保森林资源安全，促进生态文明，保障森林覆盖率≥80%。长期未发生火灾能得到净化空气的效果，推动林业健康和谐发展。

- 社会效益

- 项目实施后将强化森林防火力量，保护人民群众生命安全，确保不发生重大人员伤亡事故。

- 可持续效益

- 项目实施后，能使森林环境得到有效改善，建立森林防火长效机制。