玉溪市乡村振兴局（本级）2024年预算

重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

玉溪市贫困地区农村饮水安全巩固提升和人居环境整治示范村项目。

- 立项依据

根据《玉溪市贫困地区农村人居环境整治示范村三年行动实施方案（2018-2020年）》（玉室字〔2019〕20号），为有效巩固贫困地区农村饮水安全和改善贫困地区农村人居环境，经第五届市人民政府第34次常务会议研究，同意采取公开招投标方式确定贫困地区农村饮水安全巩固提升和人居环境整治示范村项目承接主体，项目奖补资金和相关费用由市级整合财政专项扶贫资金3年内逐步解决。

通过招标方式确定玉溪市农林投资有限公司为项目承接主体，并经原市扶贫办、市水利局、市农业农村局对项目进行调研核查，以《关于明确玉溪市第一批贫困地区农村饮水安全巩固提升项目的通知》（玉水管〔2019〕64号）、《关于明确玉溪市第二批贫困地区农村饮水安全巩固提升项目的通知》（玉水管〔2019〕72号）、《关于明确玉溪市第一批贫困地区农村人居环境整治示范村项目的通知》（玉农通〔2019〕91号）、《关于明确玉溪市第二批贫困地区农村人居环境整治示范村项目的通知》（玉农通〔2020〕16号）4个文件明确了具体项目。

经县级对项目进行评审批复，组织建设、验收审计，原市扶贫办、市农业农村局、市水利局和玉溪农林投资开发有限公司组织人员对县（市、区）审定结算情况进行了审核，并报市政府同意，合计奖补36,614.68万元，其中2024年奖补304.5997万元。

- 项目实施单位

玉溪市乡村振兴局

- 项目基本概况

玉溪市贫困地区农村饮水安全巩固提升和人居环境整治示范村项目按照“目标、任务、资金、权责”到县的要求，由各县（市、区）扶贫开发领导小组负责统筹和批复。实施过程中确需对批复内容、投资等进行变更的，参照财政专项扶贫资金项目管理相关规定执行。玉溪市贫困地区农村饮水安全工程自2019年9月开始至2020年6月底前完成，玉溪市贫困地区人居环境整治示范村工程自2019年9月开始2020年9月底前完成。项目实施和资金筹措由项目承接主体玉溪农林投资开发有限公司负责，资金实行专户管理、专户核算，县级集中支付。原奖补资金实施周期为3年，自2019年12月至2022年12月30日，所需奖补资金由市级整合财政专项扶贫资金在3年内逐步解决。但执行期间所需资金未足额补助到位，奖补周期往后延至2024年12月31日。合计奖补36,614.68万元，其中2024年奖补304.5997万元。

- 项目实施内容

一是贫困地区农村人居环境整治示范村项目100.00个，批复投资1.97亿元，建设蓄圈3,906.00间约4.60万平方米，埋设雨污管网23.39万米，污水处理设施273.00个，改造户厕3,852.00户，建设公共卫生厕所98.00个，垃圾房115.00座，垃圾斗46.00个，垃圾箱649.00个，安装路灯1,912.00盏；实施村内道路硬化22.59万平方米，场地硬化2.52万平方米，涉及9县(市、区）36个乡镇68个行政村，受益农户8,028户29,815人，其中建档立卡贫困户2,927户11,400人。二是贫困地区农村饮水安全巩固提升项目108个，建设水源保护围栏19,863.51米、警示牌260块，打井1口，安装水泵37台、变压器16台、净化设备198套，铺设高低压线路15.30千米、管道1,022.12千米，新建水池261座26,012.00立方米、设备房和泵房共66间。涉及9个县(市、区）、46个乡镇街道、117个行政村、604个自然村，农户34,232户，123,375人，其中建档立卡贫困人口6,077户21,991人。通过项目建设，进一步改善贫困地区基础设施，推动贫困地区农村人居环境改善，高位推动贫困地区农村饮水安全巩固提升，有效稳定实现贫困人口“两不愁三保障”和贫困地区基本公共服务领域主要指标接近全国平均水平。项目工程部分已于2020年完成，2023年实际奖补资金942.5641万元，2024年奖补304.5997万元。

- 资金安排情况

该项目总奖补资金36,614.68万元，具体为：县（市、区）208.00件项目审定结算价34,997.26万元，经市级核定，拟奖补项目直接工程投资资金33,579.25万元、项目管理费335.79万元，小计33,915.04万元。按照《承接主体合同》和项目管理相关规定，承接主体全费用固定综合费按合同确定的费率7.96%进行计算（33915.04×7.96%=2,699.64万元），合计奖补36,614.68万元。

按照《市第五届人民政府第34次常务会议纪要》和《承接主体合同》，该项目奖补的36,614.68万元分3年按规定和程序纳入市级财政预算。2020年已安排市级预算奖补资金6,488.27万元，2021年已安排市级预算奖补资金15,458.96万元，

2022年计划纳入市级预算14667.45万元，实际纳入市级预算13339.81万元，2023年纳入预算1327.64万元，实际奖补资金942.5641万元，尚有385.0759万元未安排，但由于市级财政预算无法全额安排，2024年纳入预算304.5997万元，剩余部分纳入2025年预算。

- 项目实施计划

目前项目工程建设已完成，根据市政府批复，剩余未安排奖补资金385.0759万元，因市财政无法足额安排，2024年奖补304.5997万元。计划第一季完成资金批复及下达、第二季度奖补100万元、第三季度奖补100万元、第四季度奖补104.5997万元，均为每季度最后一个月底前完成奖补。

- 项目实施成效

（一）直接效益。通过项目实施，有利于实现贫困地区脱贫攻坚巩固提升质量。其中：饮水安全工程可以解决涉及的9个县区、46个乡镇街道、117个行政村、604个自然村，农户3.40户12.30万人的饮水安全问题，其中建档立卡贫困户0.60户2.20万人，占受益人口比例为17.82%。贫困地区农村饮水集中供水率、自来水普及率分别达95.50%和91.50%以上，供水水质明显提升，达到国家饮用水标准；贫困地区人居环境整治示范村工程涉及9个县区，36个乡镇街道、68个行政村、100个自然村，农户0.80万户3.00万人，其中建档立卡贫困户0.30万户1.10万人，占受益人口比例为38.24%，工程的实施将全面带动贫困地区农村人居环境整治工作，有效解决贫困地区人居环境脏乱差的问题，改善玉溪市乡村人居环境，解决区域性生产、生活条件差等问题，提高人们的幸福感，提高贫困群众收入和生活水平，改善生产生活条件，提升脱贫攻坚成效。

（二）社会效益。建设期间可吸纳贫困人口积极参与工程建设，工程完工后可以聘用贫困人口进行供水运行等工程管护，增加贫困人口的经济收入，为贫困人口创造更多的就业岗位。

（三）生态效益。通过项目实施，可以有效推进雨污分流、厕所革命、厨卫入户等贫困地区人居环境整治项目，解决贫困地区人居环境脏乱差的问题。