玉溪市水利局2023年预算重点领域财政项目文本公开

- 项目名称

县区水资源管理经费

- 立项依据

《玉溪市“十四五”水安全保障规划（2021-2025年）》《玉溪市水利局“十四五”规划项目表》《云南省“十四五”节水型社会建设规划》。

- 项目实施单位

红塔区、江川区、峨山县水利局。

- 项目基本概况

1.红塔区、江川区董炳河、赵园河、九溪河流域垃圾清理：根据《玉溪市“十四五”水安全保障规划（2021-2025年）》《玉溪市水利局“十四五”规划项目表》中提出东风水库是玉溪市中心城区城市居民生活和工业用水的重要水源，将围绕“生态、安全、自然、和谐”的治河理念，以打造集生态、防洪于一体的清水通道为目标，玉溪市重点开展东风水库水生态生态治理为核心，以曲江、董炳河生态治理为骨干，以主要经济区、坝区河段生态治理为基础的重要生态治理工程。通过董炳河、赵元河、九溪河河道保洁工作，加快建立以河道保洁为重点持续深入东风水库入库河道保洁工作，河道垃圾实行面上处置，集中打捞相结合，以集中打捞为主，确保各行政区域内河道垃圾不出境，彻底改变河道脏、乱、差现象，逐步实现全市河道“水清、河畅、岸绿、景美”的保洁目标。

2.节水型社会创建：根据《云南省“十四五”节水型社会建设规划》，提出到2025年，全省新增推进45个县（市、区）节水型社会达标建设工作，玉溪市峨山县将在2025年前创建节水型社会，持续推进县域节水型社会达标建设，有效强化全民节水教育，引导公众树立节约优先、保护优先、循环利用的资源观，引导和鼓励全社会共同参与，让“节水就是减污”的节水理念深入人心，促进形成全社会爱水、护水、节水的良好风尚。

- 项目实施内容

县（市、区）水资源费项目实施年度为2023年1月至12 月份。

（一）	红塔区、江川区董炳河、赵元河、九溪河河道保洁费用：根据《玉溪市“十四五”水安全保障规划（2021-2025年）》《玉溪市水利局“十四五”规划项目表》中提出东风水库是玉溪市中心城区城市居民生活和工业用水的重要水源，将围绕“生态、安全、自然、和谐”的治河理念，以打造集生态、防洪于一体的清水通道为目标，玉溪市重点开展东风水库水生态生态治理为核心，以曲江、董炳河生态治理为骨干，以主要经济区、坝区河段生态治理为基础的重要生态治理工程。董炳河、赵元河、九溪河河道保洁由红塔区、江川区水利部门落实保洁责任，深入开展城乡环境卫生整洁行动，下拨至各个乡街道，由乡街道负责实施。2023年度目标为：东风水库入库河道保洁9,940.00米，河湖水面漂浮物打捞率80.00%以上，河渠库防洪达标率100.00%，入库饮用水水源地水质达标率100.00%。

（二）峨山县节水型社会创建费用：根据《云南省“十四五”节水型社会建设规划》，提出到2025年，全省新增推进45个县（市、区）节水型社会达标建设工作，玉溪市峨山县需在2025年前创建节水型社会。由峨山县水利局牵头，按照云南省、玉溪市关于节水型社会达标建设的要求，围绕水利部制定的《节水型社会评价标准（试行）》，编制《峨山县节水型社会达标建设工作实施方案》，进一步分解年度任务、细化目标任务，有序开展和推进节水型公共机构、企业、居民小区等试点示范建设工作。

- 资金安排情况

- 红塔区董炳河、赵圆河流域农村垃圾清理，费用30.00万元；江川董炳河、赵圆河垃圾清理，费用30.00万元；3.峨山县节水型社会建设，费用20.00万元。以上3项合计80.00万元，均为市级留成水资源费非税收入安排。

- 项目实施计划

红塔区、江川区董炳河、赵园河、九溪河流域垃圾清理费，根据水资源费实际征收情况，预计2023年10月一次性拨付县区水利局。董炳河、赵圆河流域垃圾清理由红塔区、江川区水利部门落实保洁责任，深入开展城乡环境卫生整洁行动，下拨至各个乡街道，由乡街道负责实施。2023年度目标为：东风水库入库河道保洁9,940.00米，河湖水面漂浮物打捞率80.00%以上，河渠库防洪达标率100.00%，入库饮用水水源地水质达标率100.00%。

峨山县节水型社会创建经费，根据水资源费实际征收情况，预计2023年10月一次性拨付峨山县水利局。由峨山县水利局牵头，按照云南省、玉溪市关于节水型社会达标建设的要求，围绕水利部制定的《节水型社会评价标准（试行）》，编制《峨山县节水型社会达标建设工作实施方案》，有序开展节水型社会创建工作。

- 项目实施成效

- 红塔区、江川区董炳河、赵圆河流域垃圾清理费用：通过对董炳河、赵圆河流域保洁、农村垃圾清理，巩固河道、沟渠整治成果、改善和保护河道、沟渠的水生态环境，恢复河道、沟渠自然功能，达到河渠面无漂浮物、河渠中无障碍物、河渠岸无垃圾的“三无”目标。力争全区所有河道、沟渠进入规范化保洁轨道，水环境有一个根本性的改观，实现“水清、河畅、岸绿、景美”的目标，以保护中心城区水质。

峨山县节水型社会创建费用：通过编制《峨山县节水型社会达标建设工作实施方案》，进一步分解年度任务、细化目标任务，有序开展和推进节水型公共机构、企业、居民小区等试点示范建设工作，确保2025年前完成并通过县域节水型社会达标考核。通过节水型社会创建，全面提升全社会节水意识，倒逼生产方式转型和产业结构升级，促进供给侧结构性改革，更好满足广大人民群众对美好生态环境需求，增强县域经济社会可持续发展能力，促进社会文明进步。