玉溪市乡村建设与社会事业发展中心2025年预算重点领域财政项目

文本公开

- 项目名称：2025年农村“厕所革命”项目补助资金。

- 立项依据

（一）项目背景：农村厕所革命是实施乡村振兴战略的一场硬仗，关系广大农民群众生活品质，体现现代文明水平。习近平总书记始终牵挂这件民生实事，多次作出重要指示批示，强调要继续把农村厕所革命作为乡村振兴的一项重要工作，扎扎实实向前推进，真正把这件好事办好、实事办实。各级各有关部门要把农村厕所革命作为“十四五”全面实施乡村振兴战略的重要任务，进一步增强使命感、责任感和紧迫感，持之以恒、扎扎实实抓好农村改厕工作，努力补齐影响群众生活品质的短板，为改善农村人居环境、全面推进乡村振兴提供坚实支撑。

- （二）立项来源：为深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，扎实推进全省“十四五”农村厕所革命，切实提高改厕质量，根据《农业农村部 国家乡村振兴局 国家卫生健康委 财政部 生态环境部 住房城乡建设部 文化和旅游部 市场监管总局关于扎实推进“十四五”农村厕所革命的指导意见》（农社发〔2021〕1号）精神和《云南省农村人居环境整治工作领导小组印发〈关于扎实推进云南省“十四五”农村厕所革命的实施意见〉的通知》（云农人居〔2021〕1号），实施我市农村“农村厕所” 革命。

- 三、项目组织机构

项目建设地点：全市6县2区1市涉及项目建设的行政村和自然村。项目责任单位：各县区人民政府。市级由玉溪市乡村建设与社会事业发展中心牵头，玉溪市农业农村局乡村建设与社会事业促进科参与，由玉溪市乡村建设与社会事业发展中心主任杨光荣主持，并将目标任务细化、分解到全体人员，确保及时高效的完成目标任务。

- 四、项目基本概况。

- 到2025 年，全市新建改建农村卫生户厕19185 座以上，农村卫生户厕普及率达90%左右；“三湖”流域（江川区、澄江市、通海县）覆盖率2022 年底前达95%左右。在常住户100 户以上规模较大自然村、“三湖”流域自然村改造建设卫生公厕935 座以上，实现有1 座以上卫生公厕全覆盖（“三湖”流域2022 年底前完成）。农村厕所粪污有效处理和资源化利用能力水平进一步提高，长效管护机制不断健全完善，农民群众普遍养成良好卫生习惯和健康生活方式。其中：红塔区、澄江市、通海县3 个一类县农村卫生厕所基本覆盖，厕所粪污基本得到有效处理或资源化利用，长效管护机制健全完善；江川区、易门县、峨山县、新平县4 个二类县农村户用厕所愿改尽改，厕所粪污有效处理或资源化利用水平进一步提高，长效管护机制同步建立；华宁县、元江县2 个三类县农村卫生厕所覆盖率稳步提高，厕所粪污处理和资源化利用能力不断提升，长效管护机制逐步建立。

- 五、项目实施内容：参照农村厕所改造建设国家标准和《云南省农村厕所改造建设技术指南（试行）》，因地制宜选择推广经济适用、技术成熟、维护方便、群众乐于接受的改厕模式、技术和产品，宜水则水、宜旱则旱。引导农村卫生户厕管护提升，鼓励农户粪污及时清掏、资源化利用。加强农村公厕日常管理，达到厕位净、地面净、墙面净、无蛆蝇、无溢出、灯明的“三净二无一明”标准。农村厕所粪污有效处理和资源化利用能力水平进一步提高，长效管护机制不断健全完善，农民群众普遍养成良好卫生习惯和健康生活方式。

六、项目资金安排

- 参照《玉溪市农村人居环境整治三年行动实施办2018—2020 年）》（玉办发〔2018〕23号）标准，市级公厕每座补100,000.00元，户厕每座补400.00元标准预算。2025年市级财政安排奖补资金是2021年户厕5909座(扣减2020年已下达户厕资金252,500.00元），2025年农村“厕所革命”项目补助资金为2,111,100.00元。

- 七、项目实施计划：

按云农人居〔2021〕1号文件目标任务，2021年全市改建农村户厕5909座，其中：通海县500座、澄江市1000座、江川区200座、峨山县552座、新平县1226座、华宁县1138座、元江县1293座。建设时间为2021年1月－12月。农村厕所奖补资金实行先建后补的的方式，2021年5909座户厕已在2021年底改建完成，2022年初通过市级验收。

- 八、项目实施成效。

- （一）经济效益。农村居民疾病减少，节省了吃药看病的费用；农村环境的改善，促进了农村地区集体和个人开展经营活动和吸引外部投资，促进了地区经济的发展。

- （二）社会效益。改厕后农村居民减少了粪便污染带来的疾病，提高了健康水平；农村家庭改厕后改善了人居环境，居民们养成了良好的如厕习惯，健康行为得到了促进，同时提高了生活质量，农村精神文明也得到了促进和发展。

- （三）生态效益。农村“厕所革命”作为实施乡村振兴战略的具体举措，作为重要的民生工程、生态工程、文明工程，因地制宜推进农村户厕和行政村所在地村公厕无害化改造建设，全面提升农村厕所改建品质和管理质量，引导农民群众养成良好如厕和卫生习惯，切实增强农民群众的获得感和幸福感。因地制宜采用工程措施与生态措施相结合、集中与分散相结合的建设模式和处理工艺，对农村厕所粪污进行有效处理。积极推行粪污无动力处理、沼气发酵、堆肥和有机肥生产等实用技术模式，推动农村厕所粪污资源化利用和污水达标排放。