玉溪市中心城区水资源调度管理局2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、水资源局水资源管理、水源地保护工作经费

（一）项目名称

水资源局水资源管理、水源地保护工作经费

（二）立项依据

依据《云南省人民政府关于全省重点城市主要集中式饮用水水源保护区划方案的批复》（云政复〔2011〕41号），“请各州（市）县（市 区）人民政府切实作好行政区域内重点城市集中式饮用水水源保护区的保护和管理工作。建立健全应急预案，建立隔离工程，加强水质监测和动态跟踪，设立明确的地理界标和明显的警示标志，关闭搬迁污染源和排污口，调整农业种植结构，营造水源涵养防护林，强化目标责任和定量考核管理等措施，确保饮用水安全。饮用水水源保护是一项系统工程，涉及环境保护、污染防治、水资源利用、森林植被管护水土保持、卫生检疫、城市规划和建设，要求省直有关部门按照职能职责，配合指导各州（市）人民政府切实做好有关工作。”的要求精神及玉溪中心城区水资源调度管理局的职能职责。

（三）项目实施单位

玉溪市中心城区水资源调度管理局

（四）项目基本概况

水资源管理、水源地保护专项经费由以下2项组成，分别是

1.东风水库径流区库区及一级管护区管护193.00万元（含东风水库绿化景观工程养护工程58.00万元，玉溪市东风水库水源保护区老尖山片区水源涵养林种植工程135.00万元）。项目的基本概况为：

东风水库作为玉溪市中心城区主要的饮用水水源，也是云南省水污染防治目标责任国家考核的37个地级及以上城市集中式饮用水水源地之一。

依据玉林发〔2023〕2号：玉溪市东风水库水源保护区老尖山片区水源涵养林种植工程项目主要建设内容为水源涵养林种植总面积147,822.00平方米，合计221.73亩。

2012年东风水库除险加固及“路坝合一”工程完工后，东风水库大坝背水面形成了与城市景观相辉映的绿化草坪39.80亩，灌木26.30亩，管理局每年聘请人员对草坪、灌木进行养护。为了方便管理，提高管理水平，建议实施东风水库绿化景观工程养护工程。

2.九溪河、董炳河、赵元河及水源地重点保护区保洁费46.00万元。项目的基本概况为：

九溪河流经江川区的九溪镇，在九溪河口村下2.50公里处汇入东风水库，九溪河沿河村庄分布密集，农田耕作都集中在河道两岸，河道保洁范围较大、任务重。当地财政收入薄弱，保洁管护工作一直艰难维持运行。董炳河地处玉溪市江川区安化乡境内，是东风水库的主要水源径流区。当地受财政收入影响，无法独自支持保洁管护费用。灵秀社区全区域地处东风水库二级保护区，又处于东风水库径流区上游。灵秀社区采取了积极的治理措施，通过多年来大力攻坚治理，生态环境正持续向好；但在二级保护区政策制约下，社区居民的生产生活、就业受到一定限制，当地受财政收入影响，无法独自支持保洁管护费用。

（五）项目实施内容

1.东风水库径流区库区及一级管护区管护

东风水库绿化景观工程养护工程：对东风水库大坝、一号隧洞、二号隧洞、管理局办公区等范围的草坪36,363.60平方米，灌木面积85,243.73平方米，乔木2,687棵进行二级管护。具体参照2024年东风水库绿化景观工程养护工程实施时的实施方案、拦标控制价编制、邀请招标建设程序实施该项目。

玉溪市东风水库水源保护区老尖山片区水源涵养林种植工程：本项目水源涵养林总面积为 1,147,822.00平方米，合221.73亩。整个场地种植方式采用常绿、落叶植物混植，同时在围栏内圈位置种植 爬藤地被，种植灌木 2,496.00平方米，常绿乔木、落叶乔木共7,200株。主要建设内容：包括土方工程、围护围挡工程、种植工程、蓄水池、灌溉及养护工程。工程总投资 445.99万元，建设周期为5年。

2.九溪河、董炳河、赵元河及水源地重点保护区保洁费

具体内容：根据《玉溪市“十四五”水安全保障规划（2021-2025年）》《玉溪市水利局“十四五”规划项目表》，需开展东风水库入库河道保洁工作，负责清理董炳河、赵元河流域、九溪河流域垃圾和日常保洁工作。预计于2025年1～12月，根据实际情况拨付相关街道，由街道聘请河道保洁员或委托第三方保洁。

（六）资金安排情况

项目资金安排计划表

| 序号 | 项目名称 | 预算资金（万元） | 资金安排计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东风水库径流区库区及一级管护区管护 | 193.00 | 东风水库绿化景观工程养护工程计划于2025年1月支付全年养护费的30%即17.40万元；7月初支付全年养护费的30%即17.40万元；12月支付剩余的40%即23.20万元。玉溪市东风水库水源保护区老尖山片区水源涵养林种植工程3月份开工，5月份工程建设结束，甲方验收合格后，按第三方机构审定结果一次性付给乙方135.00万元。 |  |
| 2 | 九溪河、董炳河、赵元河及水源地重点保护区保洁费 | 46.00 | 2025年5月安排46.00万元； |  |

（七）项目实施计划

1.东风水库径流区库区及一级管护区管护193.00万元

结合东风水库绿化景观工程养护工作需要，东风水库绿化景观工程养护工程拟于2025年1月1日开始养护，12月31日养护完成。

玉溪市东风水库水源保护区老尖山片区水源涵养林种植工程建设拟于2025年3月1日开工，5月1日前完成建设。

2.九溪河、董炳河、赵元河及水源地重点保护区保洁费46.00万元

根据协议约定：九溪河、董炳河、赵元河及水源地重点保护区保洁工作为每年的1月1日至当年12月31日，故该项目的开展时间为每年1月份。对于九溪河、董炳河河道日常保洁费2025年4月支付，对于灵秀社区综合环境治理费于2025年7月支付。

（八）项目实施成效

通过河道垃圾清理工作及水源保护区水源涵养林种植工程，提升水库生态系统功能，确保东风水库库区水质达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水的标准，实现东风水库饮用水水源安全目的，确保饮用水安全的工作，有效改善东风水库水质。

二、水资源局工程管理运行维护专项资金

（一）项目名称

水资源局工程管理运行维护专项资金

（二）立项依据

依据《云南省人民政府关于全省重点城市主要集中式饮用水水源保护区划方案的批复》（云政复〔2011〕41号），“请各州（市）县（市 区）人民政府切实作好行政区域内重点城市集中式饮用水水源保护区的保护和管理工作。建立健全应急预案，建立隔离工程，加强水质监测和动态跟踪，设立明确的地理界标和明显的警示标志，关闭搬迁污染源和排污口，调整农业种植结构，营造水源涵养防护林，强化目标责任和定量考核管理等措施，确保饮用水安全。饮用水水源保护是一项系统工程，涉及环境保护、污染防治、水资源利用、森林植被管护水土保持、卫生检疫、城市规划和建设，要求省直有关部门按照职能职责，配合指导各州（市）人民政府切实做好有关工作。”的要求精神及玉溪中心城区水资源调度管理局的职能职责。

（三）项目实施单位

玉溪市中心城区水资源调度管理局

（四）项目基本概况

工程管理运行维护专项资金由以下5项组成，分别是：1.东风水库枢纽及配套工程运行维护35.26万元；2.南北干渠运行维护20.00万元；3.玉溪大河运行维护经费4.25万元；4.水文水情技术服务及设备运行维护31.90万元；5.出流改道工程（含湿地）及二闸一坝运行维护88.20万元。现将上述5个项目的基本概况分述如下：

1.东风水库枢纽及配套工程运行维护费：为保证东风水库枢纽工程及配套工程正常运行，将对相关工程进行维护。

根据《玉溪市集中式饮用水水源地保护条例》第二十五条：取水单位应当对一级保护区开展日常安全巡查，做好巡查记录，发现问题及时采取措施，并按照有关规定向主管部门报告。管理局安排专人每天巡查保护区，目的是防止乱倒垃圾、违章乱建、毁林开荒、偷鱼、钓鱼等违法事件发生的必要手段，也是做好水源保护区涵养林保护的必要措施。

2.南北干渠运行维护费：

- 东风水库配套工程南北干渠目前主要承担着南北干渠径流区防洪的重要任务。南北干渠沟帮主要为浆砌石结构由于修建年代时间较长，目前全线沟帮受雨水冲蚀等自然因素影响已老化，呈现出不同程度的石头破损、缝隙被冲空、扩大，导致石头脱落等情况。近年来随着城市的扩建，南北干渠周围的地形地貌改变，极端天气频发、降雨强度大、沿线雨水向渠道内汇集速度快，水位急速上升，极易对沟帮造成损伤，导致沟帮倒塌，从而危及到渠道沿线农田、村庄和城市的安全。

3.玉溪大河运行维护经费：玉溪大河堤防工程最早修建于上世纪70年代，已运行30-60多年，根据《堤防运行管理办法》《堤防工程管理设计规范》SL∕T 171-2020，《水闸运行管理办法》《水闸技术管理规程》SL 75-2014，做好玉溪大河堤防、水闸等工程的运行维护工作，确保工程设施运行正常，安全有效充分发挥效益。确保玉溪大河流域人民群众生命财产的安全，为流域经济社会发展和社会和谐稳定提供有效的水利支撑，务必做好玉溪大河的安全、有效运行。始终坚持人民至上、生命至上的底线思维。

4.水文水情技术服务及设备运行维护费：雨水情自动监测站为东风水库大坝管理、防洪减灾、水资源调度等提供数据支持，所有监测数据及视频均通过智慧水库信息化管理系统传入云服务器储存，必须确保东风水库智慧水库信息化管理系统的正常运行。

5.出流改道工程（含湿地）及二闸一坝运行维护费：依据玉溪市水利局 玉溪市发展和改革委员会关于《东风水库2018年水质达标应急工程实施方案》之《玉溪市东风水库净化坝抽水站工程初步设计报告》的批复（玉水管〔2018〕108号）文件明确“工程后期管理定员为3人，负责净化坝抽水站运行管理。本工程年运行费45.91万元纳入市级财政预算”。

2001年由市水利局兴建了九溪河1号2号拦污闸工程，2012年和2016年分别将1号2号拦污闸改造为自动拦污闸，功能为拦截打捞九溪河垃圾，现每年可打捞垃圾约360.00吨。

玉溪市人民政府承诺函《玉溪市人民政府关于星云湖、抚仙湖出流改道工程运行管理费的承诺函》玉政函（2003）13号，承诺保证：工程建成运行后，运行管理费用，由市财政安排专款解决。

（五）项目实施内容

1.东风水库枢纽及配套工程运行维护费用

东风水库是一座以防洪、灌溉、城市供水等综合利用的准公益性水利项目，是玉溪市境内最大的水库。为保证东风水库发挥其效益及保护水源地的必要性，需要对其配套工程进行运行维护。

2.南北干渠运行维护（水毁修复工程）

本次水毁修复工程主要针对东风水库南北干渠水毁倒塌及被洪水影响受损的渠道及时进行修复，确保渠道安全运行和畅通，保障沿沟农田、村庄安全。

3.玉溪大河运行维护经费

河岸绿化修剪、清理，河道行洪障碍物清除等运行维护工作。

4.东风水库智慧水库管理系统技术服务费

东风水库智慧水库管理系统于2024年9月开始运行，经过对雨水情自动监测站及视频监控的全面整合，实现了数据、视频的实时监测与数据传输、导出，更有利于东风水库入库水量的监测、分析。

5.雨水情自动监测站运行维护费

东风水库雨水情自动监测站于2024年8月进行全面维修和巡检，对7个自动监测站完成所有故障硬件设备的采购和更换、维修；对另外11个自动监测站进行一次巡检，处理日常故障。

6.水质自动监测系统运行维护费

东风水库水质自动监测系统建设工程于2021年11月底建设完成并投入运行。水质自动监测站项目主要分为水质自动监测站土建工程及水质自动监测站系统集成两个部分，需日常运行维护。

7.出流改道工程（含湿地）及二闸一坝运行维护资金

九溪河口村人工湿地、A3/O及1号2号拦污闸、净化坝及净化坝抽水站、出流改道及九溪人工湿地工程水工建筑物、金属结构、机电设备、水情测报系统的日常运行维护；湿地及挺水植物带日常管理、年终收割、植物更换。确保工程正常运行，发挥效益。

（六）资金安排情况

项目资金安排计划表

| 序号 | 项目名称 | 预算资金（万元） | 资金安排计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东风水库枢纽及配套工程运行维护费用 | 35.26 | 全年每月需要支付的：1、库区保洁、小矣资桥头点、赵元河水点3处临聘人员工资1.08万元；2、水源地管理电费为每月缴纳一次，预计每月0.67万元；3、东风水库库区快艇使用费每月0.28万元。 3月支付快艇保养费0.70万元；5月支付大坝安全演练及水源地安全生产费用4.50万元；8月份支付库区漂浮物打捞费2.80万元；12月支付视频监控维护费用3.00万元。 |  |
| 2 | 南北干渠运行维护（水毁修复工程） | 20.00 | 2025年11月 |  |
| 3 | 玉溪大河运行维护经费 | 4.25 | 维修养护完成后即时支付 |  |
| 4 | 东风水库智慧水库管理系统技术服务费 | 8.00 | 2025年9月 |  |
| 5 | 雨水情自动监测站运行维护费 | 4.70 | 2025年9月 |  |
| 6 | 水质自动监测系统运行维护费 | 19.20 | 2025年1月：本项目计划安排资金 19.20万元。运维费用包含的全部费用和税费，一次性打包委托给有资质的乙方。 |  |
| 7 | 出流改道工程（含湿地）及二闸一坝运行维护资金 | 88.20 | 2025年1月—12月 |  |

（七）项目实施计划

1.东风水库枢纽及配套工程运行维护35.26万元

东风水库枢纽及配套工程运行维护35.26万元，项目实施年度为2024年1月至12月份。

2.南北干渠运行维护（水毁修复工程）20.00万元

该工程预计实施时间，根据渠道损毁时间和情况择机实施，11月底前完成，减轻汛期南北干渠的防洪压力。

3.玉溪大河运行维护经费4.25万元

确保年度完成玉溪大河的运行维护，每年1月-12月根据工程检查、监测情况，发生损坏、运行异常、不达运转要求等异常情况时，及时组织维修养护。全年期间在维修养护完成后即时支付。

4.东风水库智慧水库管理系统技术服务费8.00万元

依据上年签订的合同，计划于2025年9月一次性支付技术服务费8.00万元给乙方。

5.雨水情自动监测站运行维护费4.70万元

依据上年签订的合同，计划于2025年9月一次性支付运维费4.70万元给乙方。

6.水质自动监测系统运行维护费19.20万元

依据上年签订的合同，计划于2025年6月支付全年维运费的9.60万；2025年8月支付全年维运费的5.76万元；2025年12月支付全年维运费的3.84万元。

7.东风水库净化坝抽水站运行维护费23.90万元

东风水库净化坝抽水站已全部建设完成，项目运行维护实施年度为2024年1月至12月份。

8.东风水库径流区九溪片区运行维护费64.30万元

东风水库径流区九溪片区运行维护实施年度为2024年1月至12月份。

（八）项目实施成效

南北干渠运行维护（水毁修复工程）工程完成后，可确保渠道安全运行和畅通，对保护沿沟农田、村庄安全提供支撑，为经济可持续发展提供保障；保证2025年玉溪大河设施、设备安全有效运行，做好玉溪大河的防洪、排水、度汛、灌溉和水资源调度工作；督促乙方做好东风水库智慧水库管理系统技术服务，做好东风水库雨水情自动监测站及水质自动监测系统运行维护，保证径流区雨水情、水库水质监测数据真实有效，为东风水库大坝管理、防洪减灾、水资源调度等提供有力支持；以东风水库水质达标为目标，保障东风水库净化坝抽水站正常运转，通过净化坝抽水站有效削减九溪河对东风水库的污染负荷，年预计抽水量216.00万立方米，通过河道垃圾清理工作提升水库生态系统功能，确保东风水库库区水质达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水的标准，实现东风水库饮用水水源安全的目的；确保星云湖抚仙湖出流改道工程良性运行，保护抚仙湖水质，并逐步改善星云湖水质，保证玉溪市中心城区水资源的供给和科学、合理调度，完成星云湖防洪调度任务。满足工程初设调水和处理水量能力，通过从抚仙湖引水，改善星云湖水质，彻底截断星云湖每年排向抚仙湖的劣质水。

三、出流改道进水口及九溪湿地租地专项资金

（一）项目名称

出流改道进水口及九溪湿地租地专项资金

（二）立项依据

玉溪市人民政府承诺函《玉溪市人民政府关于星云湖、抚仙湖出流改道工程运行管理费的承诺函》(玉政函〔2003〕13号)，承诺保证：工程建成运行后，运行管理费用，由市财政安排专款解决。运行成本包括维修养护、管理人员工资及福利、人工湿地试验费、监测费、水生植物维护费、电费、管理费等。

（三）项目实施单位

玉溪市中心城区水资源调度管理局

（四）项目基本概况

星云湖抚仙湖出流改道工程自2011年11月竣工验收后，工程移交玉溪市中心城区水资源调度管理局进行管理。管理局负责确保工程良性运行，充分发挥效益。玉溪市人民政府承诺函《玉溪市人民政府关于星云湖、抚仙湖出流改道工程运行管理费的承诺函》玉政函〔2003〕13号，承诺保证：工程建成运行后，运行管理费用，由市财政安排专款解决。九溪人工湿地租地275.56亩；挺水植物带租地63.63亩，按照土地协议，于每年6月30日前完成支付118.00万元。

（五）项目实施内容

出流改道工程水工建筑物、金属结构、机电设备、水情测报系统的日常运行维护；湿地及挺水植物带日常管理、年终收割、植物更换。确保星云湖抚仙湖出流改道工程正常运行，发挥效益。

（六）资金安排情况

出流改道进水口及九溪湿地租地专项资金项目

测算及实施（支付）计划表

| 序号 | 项目任务 名称 | 计量单位 | 单价 （万元） | 计量数 | 测算数 | 测算依据及说明 | 数量构成或来源 | 实施（支付）计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  | 118.00 |  |  |  |
| 1 | 租地费 | 项 | 118.00 | 1 | 118.00 | 出流改道工程初步设计报告；说明：马家庄村民小组32.61万元；东村居民小组62.87万元；下大河咀村民小组22.05万元。 | 签订的土地协议 | 按照土地协议，于每年6月30日前支付 |

（七）项目实施计划

星云湖抚仙湖出流改道工程自2011年11月竣工验收后，工程移交玉溪市中心城区水资源调度管理局进行管理。管理局负责确保工程良性运行，充分发挥效益。

按照土地协议，于每年6月30日前完成支付118.00万元。

（八）项目实施成效

确保星云湖抚仙湖出流改道工程良性运行，保护抚仙湖水质，并逐步改善星云湖水质，保证玉溪市中心城区水资源的供给和科学、合理调度，完成星云湖防洪调度任务。满足工程初设调水和处理水量能力，通过从抚仙湖引水，改善星云湖水质，彻底截断星云湖每年排向抚仙湖的劣质水。