
附件1

玉溪市生态环境局

2026年抚仙湖杞麓湖星云湖流域生态环境

隐患排查整治工作方案

为深入贯彻落实习近平生态文明思想，认真落实市委、市政府关于生态环境保护工作决策部署，持续深入打好污染防治攻坚战，推进抚仙湖、杞麓湖、星云湖（以下简称“三湖”）流域生态环境质量持续稳定向好，根据《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》（国办发〔2024〕54号）、《玉溪市人民政府关于印发抚仙湖星云湖保护治理2026年重点任务清单的通知》（〔2026〕－163）、《玉溪市人民政府关于印发杞麓湖水质巩固提升2026年重点措施清单的通知》（〔2026〕—164）及玉溪市生态环境局2026年生态环境执法工作计划，制定本方案。
一、排查内容

（一）核查生态环境保护督察反馈涉及执法问题、长江经济带生态环境问题警示教育片披露问题、中央巡视组交办举报件的整改情况；
（二）抽查流域内涉水重点企业污染治理设施运行情况、自行监测开展情况、自动监测设备运行情况、污染物达标排放情况，污水处理厂运行及达标排放情况，控藻设施运行情况；

（三）核查流域内存在问题的主要入湖河道排污口整治情况；

（四）抽查杞麓湖、星云湖流域内规模化畜禽养殖污染防治情况；

（五）检查流域内生活垃圾填埋场、建筑垃圾填埋场运行维护情况，生活垃圾焚烧发电厂运行情况；

（六）抽查抚仙湖流域已备案蓝莓种植基地尾水收集利用情况；

（七）核查存在问题的饮用水源地；

（八）检查工业园区涉水企业、污水处理厂运行情况、自行监测开展情况、自动监测设备运行情况、污染物达标排放情况。

二、排查时间及人员安排
排查时间：2026年9月底前完成。

人员安排：设立综合组及现场检查组，从市支队、各县（区、市）分局抽调30—35人组成。

三、组织实施

（一）工作准备（8月）

1．收集梳理现场检查任务清单；

2．组织检查前的工作研判部署，做好检查前的其他相关工作。

（二）现场排查（9月7日—9月11日）

综合组：

1．每日收集整理汇总检查情况，梳理分析检查发现的问题，分级分类归纳整理，形成问题清单；

2．做好纪律作风教育，督促严格落实行政执法“三项制度”和中央八项规定精神等工作纪律要求；

3．视情况组织对涉嫌重特大环境问题进行分析研判和交办处理。

现场检查组：
1．严格按照规范涉企要求开展现场执法检查；

2．每日上报检查情况表，收集整理检查笔录等材料；

3．对突出生态环境问题进行梳理、对环境违法问题突出、情节恶劣、影响较大的涉嫌环境违法行为进行分析研判并上报综合组；

4．强化党风廉政建设和安全教育，落实中央八项规定精神等纪律要求。

（三）工作总结及反馈（9月14日—9月30日）
1．按抚仙湖、杞麓湖、星云湖流域收集整理生态环境隐患排查资料，形成总结报告，分级分类精准形成问题清单；

2．向澄江、江川、通海分局反馈执法检查情况和存在的问题清单。

四、工作要求

（一）抽调人员住宿费、交通费、伙食补助费由所在单位统一保障，检查车辆澄江、江川、通海分局各提供一辆，其余由市支队统一安排。

（二）切实提高政治站位，严格落实组长负责制，确保取得实效。

（三）参加人员自行携带笔记本电脑、执法记录仪、便携式打印机等移动执法装备，执法证件和个人防护用品等必要物品。

（四）精准排查，问题定性务求客观真实，检查务求精准高效，不盲目追求数量。

（五）工作期间提倡自行用餐，严格遵守中央八项规定精神和党风廉政建设相关要求，不得饮酒，不得安排与检查无关活动，做好个人安全防范工作。



